Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnom doprinosu  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/19) te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici dana 18.04.2023. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 61/21 i 42/22.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. NERAZVRSTANE GRAĐEVINE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt Spojne ceste Naftaplinska - Švearova |  | 60.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Projekt Spojne ceste Naftaplinska - Švearova | Kredit | 60.000,00 kn | 0,00 kn |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. PJEŠAČKE STAZE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  | 6.096.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Projekt pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Prihod od poreza Komunalni doprinos | 17.490,48 kn 32.509,52 kn | 0,00 kn 0,00 kn |  |
| Gradnja pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Prihod od poreza Sredstva fiskalnog izravnanja Rudna renta Komunalna naknada | 200.000,00 kn 500.000,00 kn 1.000.000,00 kn 943.000,00 kn | 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn |  |

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručni nadzor gradnje pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Rudna renta | 50.000,00 kn | 0,00 kn |  |
| Projekt pješačke staze u naselju Bešlinec | Rudna renta | 70.000,00 kn | 0,00 kn |  |
| Gradnja pješačke staze u naselju Bešlinec | Kredit Rudna renta | 3.000.000,00 kn 213.000,00 kn | 0,00 kn 0,00 kn |  |
| Stručni nadzor gradnje pješačke staze u naselju Bešlinec | Prihod od prodaje zemljišta u vlasn. RH Rudna renta | 52.685,32 kn 17.314,68 kn | 0,00 kn 0,00 kn |  |

  - JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javne zelene površine |  | 644.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Uređenje Parka hrvatskih branitelja | Rudna renta Kredit | 406.063,36 kn 213.936,64 kn | 0,00 kn 0,00 kn |  |
| Nadzor uređenja Parka hrvatskih branitelja | Kredit | 24.000,00 kn | 0,00 kn |  |

  - GROBLJA

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja groblja |  | 700.000,00 kn | 666.202,25 kn | 95,17 |
| Izrada grobnih okvira | Grobna naknada | 200.000,00 kn | 198.855,00 kn |  |
| Uređenja na grobljima | Komunalna naknada | 250.000,00 kn | 247.409,75 kn |  |
| Sanitarni kontejner | Grobna naknada Komunalni doprinos Kredit | 130.000,00 kn 62.541,72 kn 7.458,28 kn | 130.000,00 kn 33.000,00 kn 0,00 kn |  |
| Izrada kazeta za polaganje urne | Kredit Prihod od legalizacije | 40.000,00 kn 10.000,00 kn | 0,00 kn 0,00 kn |  |
| Opremanje mrtvačnice - odar | Komunalni doprinos | 0,00 kn | 56.937,50 kn |  |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE

REKONSTRUIRATI S PROCJENOM TROŠKOVA

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste |  | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Projekt rekonstrukcije Badalićeve ulice | Kredit | 100.000,00 kn | 0,00 kn |  |

  - PROJEKT REKONSTRUKCIJE – ENERGETSKE OBNOVE SUSTAVA JAVNE

RASVJETE OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt rekonstrukcije – energetske obnove javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić |  | 4.221.000,00 kn | 4.220.868,75 kn | 100,00 |
| Rekonstrukcija – energetska obnova sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić | Kredit Potpora od Ministarstva graditeljstva | 3.981.000,00 kn 120.000,00 kn | 3.980.868,75 kn 120.000,00 kn |  |
| Stručni nadzor rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić | Kredit | 120.000,00 kn | 120.000,00 kn |  |

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SVEUKUPNO PLAN:                    11.821.000,00 kn

SVEUKUPNO OSTVARENJE:      4.887.071,00 kn

Članak 3.

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu financirano je iz izvora kako slijedi:

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2022. godinu | Ostvarenje u 2022. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opći prihodi i primici (prihodi od poreza) | 217.490,48 kn | 0,00 kn |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, komunalni doprinosi, rudna renta, grobna naknada, doprinosi za šume, korištenje javne površine, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od zakupa općinskog zemljišta, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, prihod od zakupa i korištenja zemljišta u vlasništvu RH i pravo služnosti HT, INA) | 3.384.429,28 kn | 666.202,25 kn |
| 5 | Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije i sredstva fiskalnog izravnanja) | 620.000,00 kn | 120.000,00 kn |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH i prihodi od prodaje plinovoda) | 52.685,32 kn | 0,00 kn |
| 8 | Namjenski primici (primitak od financijske institucije i primitak od udjela) | 7.546.394,92 kn | 4.100.868,75 kn |
|  | UKUPNO: | 11.821.000,00 kn | 4.887.071,00 kn |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/23-01/11

URBROJ: 238-14-01-23-02

Kloštar Ivanić, 18.04.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu predviđa nastavak ulaganja Općine u komunalnu infrastrukturu, a koje bi trebalo doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim naseljima te razvoju Općine općenito.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 11.821.000,00 kuna.

U tijeku 2022. godine na izvršenje Programa građenja utrošena su sredstva u iznosu od 4.887.071,00 kuna te njegovo izvršenje iznosi 41,34%. Odstupanje od plana iznosi 6.933.929,00 kuna. Razlog odstupanja je potreba da se za planirane projekte izgradnje pješačkih staza u naseljima Lipovec Lonjski i Bešlinec provedu nužne prethodne aktivnosti (ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti) zbog čega isti moraju biti sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Za gradnju pješačke staze Bešlinec nije zatražen kredit dok se ne ishode potrebne dozvole i suglasnosti. Nadalje, uređenje Parka Hrvatskih branitelja te izrada projekta Spojne ceste Naftaplinska-Švearova nije realizirana jer se nije išlo u realizaciju kredita. Projekt rekonstrukcije Badalićeve ulice nije izvršen stoga jer se čeka suglasnost RH za uknjižbu vlasništva Općine Kloštar Ivanić nad tom cestom.

Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić predlaže se da Izvješće o

Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek