Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici dana 18.04.2023. godine donijelo je

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2022. GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 61/21 i 42/22.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 2.201.000,00 kn | 1.508.147,96 kn | 68,52 |
| Redovno održavanje cesta što uključuje redovito održavanje prometnih površina, bankina, cestovnog jarka, čišćenje sipine, ugradnja kamena i kamenog materijala s vezivnim elementima od bitumenske emulzije, infrared sanacija pukotina asfaltnih površina | Šumski doprinos Korištenje javne površine Zakup općinskog zemljišta Zakup poslovnih prostora Pravo služnosti HT Rudna renta | 300.0000,00 kn 50.000,00 kn 50.000,00 kn 80.000,00 kn 155.000,00 kn 615.000,00 kn | 121.549,89 kn 21.842,87 kn 46.870,13 kn 80.000,00 kn 155.000,00 kn 247.596,12 kn |  |
| Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme | Komunalna naknada | 100.000,00 kn | 48.895,13 kn |  |
| Zimska služba | Komunalna naknada Rudna renta Višak | 109.250,00 kn 109.250,00 kn 31.500,00 kn | 55.812,50 kn 109.250,00 kn 31.500,00 kn |  |
| Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | Sredstva fiskalnog izravnanja Rudna renta Prihodi od poreza | 200.000,00 kn 110.000,00 kn 290.000,00 kn | 200.000,00 kn 110.000,00 kn 279.831,32 kn |  |
| Saniranje klizišta u VI. Vinogradskom odvojku | Prihodi od poreza | 1.000,00 kn | 0,00 kn |  |

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 1.775.000,00 kn | 1.544.527,34 kn | 87,02 |
| Radovi na popravcima pješačkih i biciklističkih staza na području Općine Kloštar Ivanić | Komunalna naknada Rudna renta Potpora Ministarstva graditeljstva Potpora Zgb. županije | 672.694,90 kn 452.305,10 kn 350.000,00 kn 250.000,00 kn | 672.694,90 kn 591.957,44 kn 0,00 kn 250.000,00 kn |  |
| Nadzor nad popravcima pješačkih i biciklističkih staza na području Općine Kloštar Ivanić | Rudna renta | 50.000,00 kn | 29.875,00 kn |  |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 500.000,00 kn | 323.705,75 kn | 64,74 |
| Odvodnja atmosferskih voda | Rudna renta Višak | 476.250,00 kn 23.750,00 kn | 299.955,75 kn 23.750,00 kn |  |

- Održavanje javnih zelenih površina

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih zelenih površina |  | 200.000,00 kn | 199.415,85 kn | 99,71 |
| Održavanje javnih zelenih površina | Rudna renta | 200.000,00 kn | 199.415,85 kn |  |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  | 50.000,00 kn | 16.093,75 kn | 32,19 |
| Održavanje nadstrešnica, zdenaca, spomenika | Rudna renta | 50.000,00 kn | 16.093,75 kn |  |

- Održavanje groblja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje groblja |  | 235.000,00 kn | 154.497,55 kn | 65,74 |
| Tekuće održavanje | Rudna renta Višak | 55.250,00 kn 4.750,00 kn | 0,00 kn 1.170,25 kn |  |
| Održavanje groblja po ugovoru | Komunalna naknada | 175.000,00 kn | 153.327,30 kn |  |

- Održavanje javne rasvjete

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete |  | 470.000,00 kn | 361.471,78 kn | 76,91 |
| Održavanje rasvjetnih tijela | Višak | 40.000,00 kn | 9.675,00 kn |  |
| Električna energija | Rudna renta Višak | 394.802,69 kn 35.197,31 kn | 316.599,47 kn 35.197,31 kn |  |

- Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija |  | 105.000,00 kn | 103.846,88 kn | 98,90 |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | Prihodi od zakupa poslovnih prostora Rudna renta | 21.000,00 kn 84.000,00 kn | 21.000,00 kn 82.846,88 kn |  |

- Veterinarsko – higijeničarski poslovi

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi |  | 150.000,00 kn | 133.675,00 kn | 89,12 |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) | Kredit Rudna renta Višak | 111.387,50 kn 26.175,00 kn 12.437,50 kn | 0,00 kn 121.237,50 kn 12.437,50 kn |  |

- Prigodno ukrašavanje naselja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prigodno ukrašavanje naselja |  | 24.500,00 kn | 24.250,00 kn | 98,98 |
| Prigodno ukrašavanje naselja | Prihodi od poreza | 24.500,00 kn | 24.250,00 kn |  |

- Sanacija divljih odlagališta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija divljih odlagališta |  | 50.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Zbrinjavanje otpada s divljih deponija | Potpora od Fonda za zaštitu okoliša | 50.000,00 kn | 0,00 kn |  |

- Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl.

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2022. g. | Ostvarenje u 2022.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. |  | 20.000,00 kn | 4.073,44 kn | 20,37 |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. | Prihodi od poreza | 20.000,00 kn | 4.073,44 kn |  |

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLAN SVEUKUPNO:      OSTVARENJE SVEUKUPNO:

5.780.500,00 kn                  4.373.705,30 kn

Članak 3.

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2022. g. | Ostvarenje za 2022. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opći prihodi i primici (prihodi od poreza) | 335.500,00 kn | 308.154,76 kn |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, komunalni doprinosi, rudna renta, grobna naknada, korištenje javne površine, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od zakupa općinskog zemljišta, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, prihodi od zakupa i korištenja zemljišta u vlasništvu RH i pravo služnosti HT) | 4.335.977,69 kn | 3.501.820,48 kn |
| 5 | Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije) | 850.000,00 kn | 450.000,00 kn |
| 8 | Namjenski primici (primitak od financijske institucije i primitak od udjela) | 111.387,50 kn | 0,00 kn |
| 9 | Višak | 147.634,81 kn | 113.730,06 kn |
|  | UKUPNO: | 5.780.500,00 kn | 4.373.705,30 kn |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke

županije.

KLASA: 363-01/23-01/12

URBROJ.: 238-14-01-23-02

Kloštar Ivanić, 18.04.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 5.780.500,00 kuna.

U tijeku 2022. godine na izvršenje Programa održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 4.373.705,30 kuna te njegovo izvršenje iznosi 75,66%, a razlog tome je što su predviđene količine za održavanje komunalne infrastrukture određene sukladno prosjeku količina održavanja unazad 3 godine, a koje su (količine) sa zaključenjem 2022.g. bile manje od predviđenog prosjeka (u 2022.g. broj uništene signalizacije, loše oborinske odvodnje, i sami problemi vezani za komunalnu infrastrukturu su bili manji naspram prethodnih godina, čemu su pridonijele i vremenske prilike, suša).

Nadalje, navode se detaljnije informacije o izvedenim radovima i pruženim uslugama po pojedinim stavkama Programa održavanja za 2022. godinu.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2022. g.

Vrijednost 1. privremene situacije za 2022.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 306.772,63 kn.

- Ugradnja frezanog asfalta, Lipovec Lonjski, streljana – 75,00 m2

- Ugradnja frezanog asfalta, Kloštar Ivanić, Voćarska ulica – 2.061,50 m2

- Ugradnja frezanog asfalta, Gornja obreška, odvojak – 213,00 m2

- Planiranje podloge poljskog puta u Čemernici Lonjskoj – 1.365,00 m2

- Ugradnja kamenog materijala u sportskom parku Kloštar Ivanić, prilaz – 67,25 m3

- Ugradnja kamenog materijala Lipovec Lonjski, streljana – 24,50 m3

- Ugradnja kamenog materijala na poljski put u Čemernici Lonjskoj – 35,00 m3

- Strojna ugradnja asfalta u ul. Josipa Kozarca, Kloštar Ivanić – 285,00 m2

- Sanacija udarnih rupa:

Duga ulica, Kloštar Ivanić – 332,35 m2

Troička ulica, Bešlinec – 60,50 m2

- Sanacija bankine u Dugoj ulici, Kloštar Ivanić – 195,00 m'

- Čišćenje sipine – 24.620,00 m'

Vrijednost 2. privremene situacije za 2022.g.  u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 45.356,25 kn.

- Sanacija udarnih rupa u Troičkoj ulici, Bešlinec – 265,50 m2

- Uređenje bankine u Kloštar Ivaniću, Duga ulica – 590 m'

Vrijednost 3. privremene situacije za 2022.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 172.345,75 kn.

- Ugradnja frezanog asfalta, Bešlinec, Put u Troičke Vinograde – 2.960,20 m2

- Sanacija bankine Bešlinec, Troička ulica -  335,00 m'

- Uređenje i asfaltiranje odvojka 1. Vinogradskoj odvojak, Gornja Obreška – 146,80 m2

Vrijednost 4. privremene situacije za 2022.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 56.193,75 kn.

- Ugradnja frezanog asfalta, Kloštar Ivanić, IV.C. Vinogradski odvojak – 650 m2

- Strojno planiranje podloge ceste ulica Mlaka-Vukovarska ulica – 1.440,00 m2

- Sanacija bankine u Kloštar Ivaniću, ulica sv. Duha – 750,00 m'

Vrijednost 5. privremene situacije za 2022.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 92.190,63 kn.

- Ugradnja frezanog asfalta, ulica Mlaka – Vukovarska ulica – 930 m2

- uređenje makadama s navozom kamena, Predavec, odvojak ulice Matije Gupca – 263,5 m2

- uređenje makadama s navozom kamena, Kloštar Ivanić, I-I.b. Vinogradski odvojak – 174,00 m2

- uređenje makadama s navozom kamena, Kloštar Ivanić, Kućni dol – 660,00 m2

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2022. g.

Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2022.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 474.181,03 kn + 25% PDV.

- Asfaltiranje makadama u ul. Crveni kip, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u Predavečkom putu, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u II. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA ZA 2022. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2022.g. je 1.818,75 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Prometno ogledalo K45 komplet sa stupom 3m i postavom na lokaciju Predavec, Matije Gupca 31

- Ploča za nazivom „CVJETNA ULICA“ – komplet stup  + ploča

- Tabla sa nazivom „OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ“

Vrijednost 2. privremene situacije za 2022.g. je 1.850,00 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Dvije table s nazivom „Općina Kloštar Ivanić“ bez stupa, sa montažom na postojeće

- Prometno ogledalo K45 bez stupa s montažom na postojeći

- Izrada i postava ploče „ESIF“

Vrijednost 3. privremene situacije za 2022.g. je 45.226,38 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Obnova horizontalne signalizacije na području Općine Kloštar Ivanić

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2022. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2022.g. je 18.090,00 kn (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x4

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x2

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

Vrijednost 2. privremene situacije za 2022.g. je 23.247,38 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski –x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x2

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x2

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x1

- Dvorište stare apoteke – x2

Strojna košnja bankina:

- Lipovečka cesta, od table naselja Lipovec Lonjski/Kloštar Ivanić u Vukovarskoj ulici, do kraja ceste (raskrižja s glavnom) – 1.200,00 m'

- Ul. Sv. Duh Kloštar Ivanić – Sobočani Vinogradska ulica, širina otkosa 3m' od ruba ceste, kosi se dio između odvojka sv. Duha i Poljanskog brega (obje strane ceste), te od table Sobočani do ul. Veseli Kutić (južna strana, desna strana ceste) – 900,00 m2

- Naftaplinska ulica Kloštar Ivanić – 50,00 m'

Vrijednost 3. privremene situacije za 2022.g. je 42.054,70 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Rezidba ukrasnog grmlja u Školskoj ulici

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x3

- Održavanje cvijetnjaka – 45 m2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –  x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x2

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x2

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x2

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x2

- Reciklažno dvorište – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x2

- Dvorište stare apoteke – x2

- Strojna i ručna košnja stočnog sajma – x1

- Strojna košnja Sportskog parka – 13.000 m2

- Uklanjanje starih stabala – 11 kom

Strojna košnja bankina:

- Ul. Đure Žugaja – 200 m'

- Ulica sv. Duha – 250 m'

Vrijednost 4. privremene situacije za 2022.g. je 17.771,55 kn (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –  x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski –  x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

- Strojna košnja općinskih parcela u Naftaplinskoj ulici

Vrijednost 5. privremene situacije za 2022.g. je 37.410,59 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x3

- Rezidba ukrasnog grmlja – 51 kom

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Dvorište stare apoteke – x1

- Dom Predavec x2

- Bunar Predavec x2

- Zeleni otok Čemernica Lonjska x2

- DVD Lipovec Lonjski x2

- Spomenik Lipovec Lonjski x2

- Kružni tok Lipovec Lonjski x2

- Lager Naftaplinska x2

- Dom Ščapovec x2

- Dom Vinari

- Dom Križci

- DVD Čemernica Lonjska

- X. Vinogradski odvojak

- V. Vinogradski odvojak

- IV. Vinogradski odvojak

- Spomenik Josipa Kozarca

- Lipovec park

- Lipovec dom

- Lipovec kružni tok

- Lipovec spomenik

- Prostor vanjske strane sajma Kloštar Ivanić

- Trokut Zagrebačka oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

- Lager Naftaplinska

- Vukovarska ulica igralište

- Crveni kip

Vrijednost 6. privremene situacije za 2022.g. je 12.831,75 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

- Trokut Zagrebačka ulica oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

- Župni dvor

Vrijednost 7. privremene situacije za 2022.g. je 11.699,25 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Grabljanje, utovar i odvoz lišća

Vrijednost 8. privremene situacije za 2022.g. je 36.310,63 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Grabljanje, utovar i odvoz lišća

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

- Strojna košnja općinskih parcela u Naftaplinskoj ulici

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) U 2022. GODINI

Vrijednost 1. privremene situacije za 2022.g. je 44.075,00kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija oborinskog jarka na k.č.3534, k.o. Kloštar Ivanić

- Sanacija oborinskog jarka na Gmanju

- Sanacija privremene deponije na Velikom Zdencu

Vrijednost 2. privremene situacije za 2022.g. je 51.568,75 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Dobava i ugradnja DN200 cijevi u ul. Josipa Kozarca

- Izmuljivanje jarka za odvodnju u ul. Mlaka

- Sanacija terena na streljani u Lipovcu Lonjskom

Vrijednost 3. privremene situacije za 2022.g. je 127.175,00 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i odvoz viška materijala sa privremene deponije na zapadni dio parcele 3534 k.o. Kloštar Ivanić.

- Ugradnja cijevi na cestovni propust na k.č. 3534, k.o. Kloštar Ivanić

- Ugradnja cijevi na propust u ul. Mlaka

- Strojni iskop na mjesnom groblju Kloštar Ivanić

- Strojni iskop rova u V. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

- Izrada podloga za montažu klupa u parku hrvatskih branitelja

- sanacija bankina u ul. sv. Duh

- Sanacija oborinskog jarka u Lipovcu Lonjskom

- Čišćenje cestovnih slivnika na području Općine Kloštar Ivanić (347 komada)

- Postava stupa NK Lipovec Lonjski

- Planiranje terena na Sportskom parku

Vrijednost 4. privremene situacije za 2022.g. je 17.925,50 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija šahte ispred vrtića Proljeće

- Sanacija ograde ispred područnog objekta vrtića Proljeće

- Uklanjanje starih grmova, te dovoz zemlje i uređenje zelene površine promenade

- Sanacija oborinskog jarka u Vinogradskoj ulici, Sobočani

- Izrada oborinskih okana u Vinogradskoj ulici u Sobočanima

Vrijednost 5. privremene situacije za 2022.g. je 44.215,25 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Izrada drenaže oko objekta DVD Donja Obreška

- Postava betonske kanalice u odvojku I. Vinogradskog odvojka, Gornja Obreška

- Sanacija dijela privremene deponije u Ščapovcu, i Zagrebačkoj ulici, Kloštar Ivanić

- Sanacija krovišta i okana postojeće odvodnje DVD Donja Obreška

Vrijednost 6. privremene situacije za 2022.g. je 38.746,25 kn (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija dijela privremene deponije u Ščapovcu, i Zagrebačkoj ulici, Kloštar Ivanić

- Izrada AB podloge i uređenje okolnog terena za autobusnu stanicu u Vinogradskoj ulici u Kloštar Ivaniću

- Strojni iskop rova u Vinogradskog ulici, Kloštar Ivanić

- Dobava zacjevljenja za odvojak Vukovarske ulice, Kloštar Ivanić

POSTAVA PLOČA S IMENIMA ULICA, OZNAKAMA NASELJA I SL.

Vrijednost 1. privremene situacije za 2022.g. je 1.337,50 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- putokaz i ploča s imenom sportskog parka Stjepan Novaković „Žuti“

Vrijednost 2. privremene situacije za 2022.g. je 2.735,94 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Informativna ploča investicije

ODRŽAVANJE GROBLJA PO UGOVORU U 2022. GODINI

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća košnju trave na svim zelenim površinama, unutar i izvan ograde groblja, te na napuštenim grobovima, uključivo sakupljanje i odlaganje pokošenog materijala, skupljanje i razvrstavanje otpada s površina unutar i izvan ograde groblja, te odlaganje u kontejner, posebno čišćenje groblja uoči Dana mrtvih i nakon Dana mrtvih, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada  izvan i unutar ograde groblja, čišćenje prostora oko koševa te odnos otpada u pokretne kontejnere postavljene unutar groblja, pražnjenje i razvrstavanje sadržaja iz pokretnih kontejnera (pretovar se vrši ručno) i odvoz otpada prema potrebi, čišćenje nogostupa, prilaznih putova, platoa i staza od snijega (unutar i izvan ograde groblja), održavanje čistoće svih prostorija mrtvačnice, održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja u mrtvačnici i pomagala kod obavljanja sprovoda, ukop  pokojnika, odnosno iskop i zatrpavanje rake te skidanje i vraćanje nadgrobne ploče. Za navedeno je u 2022. godini utrošeno: za groblje Kloštar Ivanić iznos od 60.338,50 kn, za groblje Bešlinec iznos od 31.305,63 kn, za groblje Sobočani iznos od 30.295,62 kn, za groblje Stara Marča iznos od 31.387,50  kn što ukupno iznosi 153.327,30 kn.

Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić predlaže se da Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek