Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnom doprinosu  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/19) te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 06.05.2024. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 51/22, 22/23, 40/23 i 59/23.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. NERAZVRSTANE GRAĐEVINE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste |  | 10.000,00 eur | 0,00 eur | 0,00 |
| Projekt Spojne ceste Naftaplinska - Švearova | Komunalna naknada | 10.000,00 eur | 0,00 eur |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. PJEŠAČKE STAZE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  | 812.999,00 eur | 342.748,67 eur | 42,16 |
| Projekt pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Komunalni doprinos | 1.660,00 eur | 1.659,04 eur |  |
| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| Gradnja pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Potpora Ministarstva graditeljstva Potpora Zgb. županije Rudna renta Višak Komunalna naknada Komunalni doprinos | 35.600,00 eur 35.000,00 eur 80.199,23 eur 159.200,77 eur 23.872,00 eur 16.872,00 eur | 35.600,00 eur 35.000,00 eur 50.000,00 eur 159.200,77 eur 28.917,17 eur 16.872,00 eur |  |
| Stručni nadzor gradnje pješačke staze u naselju Lipovec Lonjski | Prihod od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina Rudna renta | 5.000,00 eur 1.635,00 eur | 3.761,76 eur 2.613,24 eur |  |
| Projekt pješačke staze u naselju Bešlinec | Rudna renta | 9.290,00 eur | 9.124,69 eur |  |
| Gradnja pješačke staze u naselju Bešlinec | Kredit | 426.090,00 eur | 0,00 eur |  |
| Stručni nadzor gradnje pješačke staze u naselju Bešlinec | Prihod od prodaje zemljišta u vlasn. RH Rudna renta | 6.790,00 eur 2.500,00 eur | 0,00 eur 0,00 eur |  |
| Projekt pješačke staze u ulici Stjepana Radića | Rudna renta | 9.290,00 eur |  |  |

  - JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javne zelene površine |  | 8.000,00 eur | 0,00 kn | 0,00 |
| Uređenje Parka hrvatskih branitelja | Komunalna naknada | 8.000,00 eur | 0,00 kn |  |

  - GROBLJA

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groblja |  | 80.200,00 eur | 73.969,15 eur | 92,23 |
| Izrada ograde na groblju Sobočani | Komunalni doprinos Grobna naknada | 1.640,00 eur 26.110,00 eur | 1.640,00 eur 24.423,50 eur |  |
| Nadzor nad izradom ograde na groblju Sobočani | Grobna naknada | 1.500,00 eur | 1.437,50 eur |  |
| Izrada ograde na groblju Kloštar | Grobna naknada Komunalni doprinos | 25.050,00 eur 4.700,00 eur | 25.050,00 eur 2.509,75 eur |  |
| Nadzor nad izradom ograde na groblju Kloštar | Grobna naknada | 1.300,00 eur | 1.250,00 eur |  |
| Uređenja na grobljima | Grobna naknada | 19.900,00 eur | 17.658,40 eur |  |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE

REKONSTRUIRATI S PROCJENOM TROŠKOVA

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste |  | 255.000,00 eur | 0,00 eur | 0,00 |
| Projekt rekonstrukcije Badalićeve ulice | Komunalna naknada | 14.000,00 eur | 0,00 eur |  |
| Rekonstrukcija dijela ulice sv. Marije u naselju Kloštar Ivanić | Komunalna naknada Prihodi od poreza | 113.000,00 eur 123.000,00 eur | 0,00 eur |  |
| Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice sv. Marije u naselju Kloštar Ivanić | Komunalna naknada | 5.000,00 eur | 0,00 eur |  |

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SVEUKUPNO PLAN:                      1.166.199,00 eur

SVEUKUPNO OSTVARENJE:         416.717,82 eur

Članak 3.

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu financirano je iz izvora kako slijedi:

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2023. godinu | Ostvarenje u 2023. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opći prihodi i primici (prihodi od poreza) | 123.000,00 eur | 0,00 eur |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, komunalni doprinosi, rudna renta, grobna naknada, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, prihod od zakupa i korištenja zemljišta u vlasništvu RH) | 380.518,23 eur | 186.917,05 eur |
| 5 | Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije i sredstva fiskalnog izravnanja) | 70.600,00 eur | 70.600,00 eur |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH) | 6.790,00 eur | 0,00 eur |
| 8 | Namjenski primici (primitak od financijske institucije i primitak od prodaje udjela) | 426.090,00 eur | 0,00 eur |
| 9 | Višak | 159.200,77 eur | 159.200,77 eur |
|  | UKUPNO: | 1.166.199,00 eur | 416.717,82 eur |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/24-01/012

URBROJ: 238-14-01-24-02

Kloštar Ivanić, 06.05.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu predviđa nastavak ulaganja Općine u komunalnu infrastrukturu, a koje bi trebalo doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim naseljima te razvoju Općine općenito.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.166.199,00 eura.

U tijeku 2023. godine na izvršenje Programa građenja utrošena su sredstva u iznosu od 416.717,82 eura te njegovo izvršenje iznosi 35,73%. Odstupanje od plana iznosi 749.481,18 eura. Razlog odstupanja je potreba da se za planirane projekte izgradnje pješačke staze u naselju Bešlinec, te rekonstrukciju dijela ulice sv. Marije u naselju Kloštar Ivanić provedu nužne prethodne aktivnosti (ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti), zbog čega isti moraju                                                                                biti sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Za gradnju pješačke staze Bešlinec ugovoren je kredit u HBOR-u i sklopljeni su ugovori sa izvođačem radova i nadzorom gradnje.

Za uređenje Parka hrvatskih branitelja kupljen je sadni materijal putem narudžbenice br. 147/2023 u iznosu od 6.310,00 eura + PDV.

Projekt rekonstrukcije Badalićeve ulice prebačen je u plan za 2024.g.

Za projekt pješačke staze u ulici Stjepana Radića sklopljen je ugovor u vrijednosti 9.250,00 eura sa PDV-om.

Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić predlaže se da Izvješće o

Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek