Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 06.05.2024. godine donijelo je

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2023. GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 51/22, 40/23 i 59/23.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 350.284,00 eur | 288.214,30 eur | 82,28 |
| Redovno održavanje cesta što uključuje redovito održavanje prometnih površina, bankina, cestovnog jarka, čišćenje sipine, ugradnja kamena i kamenog materijala s vezivnim elementima od bitumenske emulzije, infrared sanacija pukotina asfaltnih površina | Zakup poslovnih prostora Pravo služnosti HT Rudna renta | 10.000,00 eur 20.000,00 eur 100.000,00 eur | 10.000,00 eur 20.000,00 eur 81.222,25 eur |  |
| Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme | Komunalna naknada | 13.000,00 eur | 11.170,63 eur |  |
| Zimska služba | Komunalna naknada Rudna renta | 17.000,00 eur 17.000,00 eur | 17.000,00 eur 3.189,88 eur |  |
| Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | Rudna renta Šumski doprinos Prihodi od poreza Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH i općine Komunalni doprinos | 76.641,96 eur 32.900,00 eur 24.642,04 eur 19.900,00 eur 19.200,00 eur | 93.567,28 eur 35.099,10 eur 0,00 eur 0,00 eur 16.965,05 eur |  |

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 82.400,00 eur | 80.623,25 eur | 97,84 |
| Radovi na popravcima pješačkih i biciklističkih staza na području Općine Kloštar Ivanić | Komunalna naknada Rudna renta Višak | 30.000,00 eur 15.882,57 eur 34.117,43 eur | 30.000,00 eur 14.613,78 eur 34.117,43 eur |  |
| Nadzor nad popravcima pješačkih i biciklističkih staza na području Općine Kloštar Ivanić | Rudna renta | 2.400,00 eur | 1.892,04 eur |  |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 66.000,00 eur | 65.473,50 eur | 99,21 |
| Odvodnja atmosferskih voda | Rudna renta | 66.000,00 eur | 65.473,50 eur |  |

- Održavanje javnih zelenih površina

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih zelenih površina |  | 52.000,00 eur | 35.419,88 eur | 68,12 |
| Održavanje javnih zelenih površina | Rudna renta | 27.000,00 eur | 22.529,88 eur |  |
| Održavanje i hortikultura javnih površina na području OKI | Prihodi od poreza | 25.000,00 eur | 12.890,00 eur |  |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  | 6.600,00 eur | 4.375,31 eur | 66,29 |
| Održavanje nadstrešnica, zdenaca, spomenika | Rudna renta | 6.600,00 eur | 4.375,31 eur |  |

- Održavanje groblja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje groblja |  | 16.000,00 eur | 1.551,08 eur | 9,69 |
| Tekuće održavanje | Rudna renta | 16.000,00 eur | 1.551,08 eur |  |

- Održavanje javne rasvjete

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete |  | 63.000,00 eur | 46.079,26 eur | 73,14 |
| Održavanje rasvjetnih tijela | Rudna renta | 13.000,00 eur | 12.870,00 eur |  |
| Električna energija | Prihodi od poreza Rudna renta Višak | 15.000,00 eur 15.000,00 eur 20.000,00 eur | 0,00 eur 13.209,96 eur 20.000,00 eur |  |

- Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija |  | 23.400,00 eur | 21.474,43 eur | 91,77 |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | Prihodi od zakupa poslovnih prostora Rudna renta | 9.900,00 eur 13.500,00 eur | 12.232,89 eur 9.241,54 eur |  |

- Veterinarsko – higijeničarski poslovi

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi |  | 21.500,00 eur | 18.683,48 eur | 86,90 |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) | Rudna renta | 21.500,00 eur | 18.683,48 eur |  |

- Prigodno ukrašavanje naselja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prigodno ukrašavanje naselja |  | 3.000,00 eur | 2.962,50 eur | 98,98 |
| Prigodno ukrašavanje naselja | Rudna renta | 3.000,00 eur | 2.962,50 eur |  |

- Sanacija divljih odlagališta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija divljih odlagališta |  | 6.000,00 eur | 1.382,75 eur | 23,05 |
| Zbrinjavanje otpada s divljih deponija | Komunalni doprinos | 6.000,00 eur | 1.382,75 eur |  |

- Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl.

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2023. g. | Ostvarenje u 2023. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. |  | 2.000,00 eur | 0,00 eur | 0,00 |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. | Komunalni doprinos | 2.000,00 eur | 0,00 eur |  |

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLAN SVEUKUPNO:      OSTVARENJE SVEUKUPNO:

692.184,00 eur                   566.239,74 eur

Članak 3.

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2023. g. | Ostvarenje za 2023. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prihodi od poreza | 64.642,04 eur | 0,00 eur |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, rudna renta, šumski doprinos, zakup poslovnih prostora, pravo služnosti HT, komunalni doprinos) | 553.524,53 eur | 512.122,31 eur |
| 7 | Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH i općine | 19.900,00 eur | 0,00 eur |
| 9 | Višak | 54.117,43 eur | 54.117,43 eur |
|  | UKUPNO: | 692.184,00 eur | 566.239,74 eur |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke

županije.

KLASA: 363-01/24-01/013

URBROJ.: 238-14-01-24-2

Kloštar Ivanić, 06.05.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 692.184,00 eura.

U tijeku 2023. godine na izvršenje Programa održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 566.239,74 eura te njegovo izvršenje iznosi 81,80%, a razlog tome je što su predviđene količine za održavanje komunalne infrastrukture određene sukladno prosjeku količina održavanja unazad 3 godine, a koje su (količine) sa zaključenjem 2023.g. bile manje od predviđenog prosjeka (u 2023.g. broj uništene signalizacije, loše oborinske odvodnje, i sami problemi vezani za komunalnu infrastrukturu su bili manji naspram prethodnih godina, čemu su pridonijele i vremenske prilike, suša).

Nadalje, navode se detaljnije informacije o izvedenim radovima i pruženim uslugama po pojedinim stavkama Programa održavanja za 2023. godinu.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2023. g.

Vrijednost 1. privremene situacije za 2023.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 16.176,66 EUR.

Udarne rupe:

- Kloštar Ivanić, II.A. Vinogradski odvojak

- Kloštar Ivanić, Vukovarska ulica

- Kloštar Ivanić, ul. Josipa Badalića

- Kloštar Ivanić, 2. Vinogradski odvojak

- Kloštar Ivanić, ul. Luke Baretine

- Kloštar Ivanić, Ščapovečka ulica

- Kloštar Ivanić, 5. Vinogradski odvojak

- Sobočani, Korlovec

- Sobočani, Čikada

- Kloštar Ivanić, Mirni dol

- Sobočani, Vodovodna ulica

- Sobočani, Vinogradska ulica

- Stara Marča, uz groblje

- Donja Obreška

Navoz kamena:

- Sobočani, kraj Naftaplinske ulice

- Kloštar Ivanić, odv. Sv. Duha

- Čišćenje sipine na području Općine Kloštar Ivanić

Vrijednost 2. privremene situacije za 2023.g.  u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 2.750,00 EUR.

- Planiranje čestice puta na k.č.br. 13, k.o. Kloštar Ivanić

Vrijednost 3. privremene situacije za 2023.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 7.421,38 EUR.

- Uređenje cestovnog jarka u ul. Sv. Duha

- Planiranje odvojka sv. Duha

- Čišćenje sipine na području Općine Kloštar Ivanić

- Sanacija bankine u ul. Sv. Duha

Vrijednost 4. privremene situacije za 2023.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 72.464,10 EUR.

Presvlačenje asfaltom:

- Vinogradska ulica. Sobočani

- Troička ulica, Bešlinec

- 2. Graničarski odvojak, Sobočani

- Sanacija udarnih rupa:

- Babonićeva ulica

- Duga ulica, Kloštar Ivanić

- Pročistač Ščapovec

- Sportski park

- Park hrvatskih branitelja

- 2. Vinogradski odvojak Kloštar Ivanić

- Vinogradska ulica, Sobočani

Vrijednost 5. privremene situacije za 2023.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 9.340,11 EUR .

- Sanacija bankine u ul. Sv. Duha, Kloštar Ivanić

- Sanacija bankine u Čemerničkoj ulici, Kloštar Ivanić

- Planiranje Mirne doline Dijanića, Stara Marča

- Asfaltiranje ispred dječjeg vrtića Ščapovec

IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2023. g. u vrijednosti 145.631,43 EUR

Radovi izvedeni u izvanrednom održavanju cesta u 2023.g. u Kloštar Ivaniću:

- Asfaltiranje makadama u I. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u I.B. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u IV.C. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA ZA 2023. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2023.g. je 10.594,38 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Obnova horizontalne signalizacije na području Općine Kloštar Ivanić

Vrijednost 2. privremene situacije za 2023.g. je 145,00 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Dobava i postava prometnog znaka B24

Vrijednost 3. privremene situacije za 2023.g. je 431,25 EUR (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Dobava i postava 2 pocinčana stupa sa ogledalom.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2023. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2023.g. je 4.924,63 EUR (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x4

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x2

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

Vrijednost 2. privremene situacije za 2023.g. je 2.125,38 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski –x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x2

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x2

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x1

- Dvorište stare apoteke – x2

Strojna košnja bankina:

- Lipovečka cesta, od table naselja Lipovec Lonjski/Kloštar Ivanić u Vukovarskoj ulici, do kraja ceste (raskrižja s glavnom) – 1.200,00 m'

- Ul. Sv. Duh Kloštar Ivanić – Sobočani Vinogradska ulica, širina otkosa 3m' od ruba ceste, kosi se dio između odvojka sv. Duha i Poljanskog brega (obje strane ceste), te od table Sobočani do ul. Veseli Kutić (južna strana, desna strana ceste) – 900,00 m2

- Naftaplinska ulica Kloštar Ivanić – 50,00 m'

Vrijednost 3. privremene situacije za 2023.g. je 5.192,93 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x3

- Održavanje cvijetnjaka – 45 m2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski –

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska –

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec –

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x2

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x2

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x2

- Reciklažno dvorište – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x2

- Dvorište stare apoteke – x2

- Strojna i ručna košnja stočnog sajma – x1

- Strojna košnja Sportskog parka – 13.000 m2

Strojna košnja bankina:

- Ul. Đure Žugaja – 200 m'

- Ulica sv. Duha – 250 m'

Vrijednost 4. privremene situacije za 2023.g. je 4.153,88 EUR (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –  x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski –  x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska –

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec –

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

- Strojna košnja općinskih parcela u Naftaplinskoj ulici

Vrijednost 5. privremene situacije za 2023.g. je 2.989,30 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x3

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Dvorište stare apoteke – x1

- Dom Predavec x2

- Bunar Predavec x2

- Zeleni otok Čemernica Lonjska x2

- DVD Lipovec Lonjski x2

- Spomenik Lipovec Lonjski x2

- Kružni tok Lipovec Lonjski x2

- Lager Naftaplinska x2

- Dom Ščapovec x2

- Dom Vinari

- Dom Križci

- DVD Čemernica Lonjska

- X. Vinogradski odvojak

- V. Vinogradski odvojak

- IV. Vinogradski odvojak

- Spomenik Josipa Kozarca

- Lipovec park

- Lipovec dom

- Lipovec kružni tok

- Lipovec spomenik

- Prostor vanjske strane sajma Kloštar Ivanić

- Trokut Zagrebačka oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

- Lager Naftaplinska

- Vukovarska ulica igralište

- Crveni kip

Vrijednost 6. privremene situacije za 2023.g. je 784,38 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

- Trokut Zagrebačka ulica oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

- Župni dvor

Vrijednost 7. privremene situacije za 2023.g. je 784,38 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Grabljanje, utovar i odvoz lišća

- Strojna košnja trave župnog dvora

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom

Vrijednost 8. privremene situacije za 2023.g. je 1.575,00 EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Grabljanje, utovar i odvoz lišća

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Uklanjanje 12 stabala

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) U 2023. GODINI

Vrijednost 1. privremene situacije za 2023.g. je 15.431,79 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Dovoz pijeska za potrebe civilne zaštite

- Izrada kanala i podloge za kanalicu u 2. odvojku Duge ulice, Bešlinec

- Strojni iskop oborinskog jarka u ulicama: Vukovarska, Poljska, Mlaka, Kućni dol, Kralja Tomislava Kloštar Ivanić, odvojak Đure Žugaja Stara Marča, Sobočani Vinogradska ulica

- Izrada slivnika u Školskoj ulici, Kloštar Ivanić

- Izrada slivnika u odvojku Duge ulice, Bešlinec

Vrijednost 2. privremene situacije za 2023.g. je 16.352,13 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija ograde na Sportskom parku

- Planiranje privremene deponije

- Sanacija golova na Sportskom parku

- Izrada podloge za kontejnere na mjesnom groblju Kloštar Ivanić

- Izrada betonske kanalice u ulici Predavečki put

Vrijednost 3. privremene situacije za 2023.g. je 5.885,11 EUR (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija cijevnog propusta u Čemernici Lonjskoj

- Uklanjanje parapeta u ulici Matije Gupca u Predavcu

- Ručni iskop za defektažu struje u Sportskom parku

- Planiranje privremene deponije

Vrijednost 4. privremene situacije za 2023.g. je 11.267,54 EUR (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i odvoz materijala sa Sportskog parka

- Izrada propusta u ulici Mirni dol, Kloštar Ivanić

- Sanacija zacjevljenja u naselju Ščapovec

- Sanacija prostora bine na Sportskom parku

- Prijevoz sprava i ispomoć na uređenju prostora oko tribina na Sportskom parku

Vrijednost 5. privremene situacije za 2023.g. je 1.931,93 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Iskop i uklanjanje oraha u odv. Sv. Duha

- Planiranje parcele uz groblje Bešlinec

- Sanacija nakon olujnog nevremena

- Sanacija propusta u Dugoj ulici, Kloštar Ivanić

- Produžetak zacjevljenja u ul. Sv. Duha, Kloštar Ivanić

Vrijednost 6. privremene situacije za 2023.g. je 4.283,75 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Ručno planiranje zemlje na promenadi

- Uklanjanje panjeva i planiranje zemlje u parku Hrvatskih branitelja

- Uređenje jarka u Troičkoj ulici, Bešlinec

Vrijednost 7. privremene situacije za 2023.g. je 1.636,25 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Iskop jarka u 3. Vinogradskom odvojku

- Sanacija privremene deponije

Vrijednost 8. privremene situacije za 2023.g. je 5.755,00 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Uređenje jaraka u Čemernici Lonjskoj

- Odvoz sa, i planiranje deponije

Vrijednost 9. privremene situacije za 2023.g. je 2.930,00 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija dijela privremene deponije u Ščapovcu, i Zagrebačkoj ulici, Kloštar Ivanić

- Iskop oborinskog jarka u Lipovcu Lonjskom

ODRŽAVANJE GROBLJA U 2023. GODINI

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća košnju trave na svim zelenim površinama, unutar i izvan ograde groblja, te na napuštenim grobovima, uključivo sakupljanje i odlaganje pokošenog materijala, skupljanje i razvrstavanje otpada s površina unutar i izvan ograde groblja, te odlaganje u kontejner, posebno čišćenje groblja uoči Dana mrtvih i nakon Dana mrtvih, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada  izvan i unutar ograde groblja, čišćenje prostora oko koševa te odnos otpada u pokretne kontejnere postavljene unutar groblja, pražnjenje i razvrstavanje sadržaja iz pokretnih kontejnera (pretovar se vrši ručno) i odvoz otpada prema potrebi, čišćenje nogostupa, prilaznih putova, platoa i staza od snijega (unutar i izvan ograde groblja), održavanje čistoće svih prostorija mrtvačnice, održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja u mrtvačnici i pomagala kod obavljanja sprovoda, ukop  pokojnika, odnosno iskop i zatrpavanje rake.

Održavanje groblja u 2023. godini sukladno II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić, Glasnik Zagrebačke županije br. 51/22, obavljao je Vlastiti pogon Općine Kloštar Ivanić. Iznos utrošen na održavanje groblja odnosi se na nabavu pomoćnog alata i materijala za obavljanje poslova iz nadležnosti.

Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić predlaže se da Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek