Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 7. sjednici dana 07.04.2022. godine donijelo je

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2021. GODINI

I.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 48/20, 47/21 i 61/21.

II.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

Oznaka                     Opis                                             Predviđeni troškovi               Ostvarenje

1a)A100501 TEKUĆE ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA                                       2.020.000,00 kn             1.390.577,81 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta                                     1.350.000,00 kn               740.885,26 kn

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta                   600.000,00 kn               603.351,29 kn

Cestovna signalizacija                                                        70.000,00 kn                 46.341,26 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici od poreza                                             199.637,41 kn

Prihodi za posebne namjene od šumskog doprinosa               340.490,90 kn

Prihodi za posebne namjene od legalizacije                             20.000,00 kn

Prihodi za posebne namjene od komunalnog

doprinosa                                                                                   45.165,40 kn

Višak                                                                                        785.284,10 kn

Oznaka                     Opis                                             Predviđeni troškovi               Ostvarenje

1b)A100505 ZIMSKA SLUŽBA                                            320.000,00 kn         204.732,51 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

(zimska služba)                                                                    320.000,00 kn              204.732,51 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici od poreza                                                 5.908,44 kn

Prihodi za posebne namjene od rudne rente                              25.591,56 kn

Višak                                                                                         173.232,51 kn

Oznaka                     Opis                                             Predviđeni troškovi               Ostvarenje

2 A100502 Održavanje javnih zelenih površina    150.000,00 kn                       138.312,74 kn

Usluge održavanja javnih i zelenih površina              150.000,00 kn                        138.312,74 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene od komunalne naknade               116.281,49 kn

Višak                                                                                          22.031,25 kn

Oznaka                    O p i s                                          Predviđeni troškovi                          Ostvarenje

3 A100503 Održavanje javne rasvjete                      550.000,00 kn                     450.225,03 kn

Održavanje rasvjetnih tijela                                       120.000,00 kn                        110.528,76 kn

Električna energija – javne rasvjete                           430.000,00 kn                        324.039,86 kn

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene od rudne rente                               377.613,30 kn

Višak                                                                                             72.611,73 kn

Oznaka                    O p i s                                        Predviđeni troškovi                            Ostvarenje

4 A100506 Odvodnja atmosferskih voda

(mali građ. radovi)                                   450.000,00 kn                        449.000,01 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene od komunalne naknade                233.599,22 kn

Prihodi za posebne namjene od šumskog doprinosa                 215.400,79 kn

Oznaka                    O p i s                                        Predviđeni troškovi                         Ostvarenje

5 A100504  Održavanje groblja i

A100507  objekata na groblju                               210.000,00 kn                       164.418,77 kn

Tekuće održavanje                                                         60.000,00 kn                        14.439,74 kn

Održavanje groblja po ugovoru                                   150.000,00 kn                       149.979,03 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene od komunalne

naknade                                                                                      156.600,12 kn

Višak                                                                                              7.818,65 kn

Oznaka                    O p i s                                        Predviđeni troškovi                   Ostvarenje

6 A101502 Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija

50.000,00 kn                         1.574,61 kn

Izvori financiranja: Pomoći                                                                                           1.574,61 kn

Oznaka                    O p i s                                        Predviđeni troškovi                   Ostvarenje

7 A100510 Popravak nogostupa na području

Općine Kloštar Ivanić                            2.490.000,00 kn                        27.500,00 kn

___________________________________________________________________________

Radovi na popravcima nogostupa na

području OKI                                                           2.440.000,00 kn                         27.500,00 kn

Nadzor nad popravcima                                                50.000,00 kn                                  0,00 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici od poreza                                             13.750,00 kn

Prihodi za posebne namjene od rudne rente                            13.750,00 kn

R E K A P I T U L A C I J A

OPIS                                                                         PLAN     OSTVARENJE               INDEKS %

1. a) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA                                          	         2.020.000,00 kn     1.390.577,81 kn             68,84

1. b) ZIMSKA SLUŽBA                                         	320.000,00 kn        204.732,51 kn             63,98

2. ODRŽ. I UREĐENJE  JAVNIH I  ZELEN.

POVRŠINA                                                         150.000,00 kn         138.312,74 kn              92,20

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                550.000,00 kn         450.225,03 kn              81,86

4. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

(MALI GRAĐEVINSKI RADOVI)                   450.000,00 kn         449.000,01 kn              99,78

5. ODRŽAVANJE GROBLJA                               210.000,00 kn         164.418,77 kn              78,29

6. ZBRINJAV. OTPADA SA DIVLJIH

DEPONIJA SMEĆA                                             50.000,00 kn             1.574,61 kn                 3,10

7. POPRAVAK NOGOSTUPA NA

PODRUČJU OKI                                             2.490.000,00 kn           27.500,00 kn                 1,10

UKUPNO:                                                            6.240.000,00 kn      2.826.341,48 kn               45,30

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja,

a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/22-01/10

URBROJ.: 238-14-01-22-02

Kloštar Ivanić, 07.04.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 6.240.000,00 kuna.

U tijeku 2021. godine na izvršenje Programa održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 2.826.341,48 kuna te njegovo izvršenje iznosi 45,30%. Zimska služba je izvršena sa 64%, a razlog tome su povoljne vremenske prilike, nije bilo puno snijega.

Nadalje, navode se detaljnije informacije o izvedenim radovima i pruženim uslugama po pojedinim stavkama Programa održavanja za 2021. godinu.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2021. g.

Vrijednost 1. privremene situacije za 2021.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 170.383.50 kn + 25% PDV.

- Asfaltiranje površine ispred DVD Bešlinec – 481,80 m2

- Asfaltiranje dijela Naftaplinske ulice u Sobočanima – 435,00 m2

- Asfaltiranje ulice odvojka Đure Žugaja, Stara Marča – 1023,38 m2

Vrijednost 2. privremene situacije za 2021.g.  u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 334.645,70 kn + 25% PDV.

- Uređenje poljskih puteva, planiranje puta i navoz već deponiranog materijala neposredno uz cestu i njegovo planiranje:

- Čemernica Lonjska – 450 m', k.č.br. 217, k.o. Bešlinec

- Čemernica Lonjska – 400 m', k.č.br. 219, k.o. Bešlinec

- Čemernica Lonjska – 400 m', k.č.br. 720 i 731, k.o. Bešlinec

- Dobava i ugradnja kamene mješavine 0-32 mm s vezivnim elementima od bitumenske emulzije 0,25 kg/m2:

- Gornja Obreška – 120 m', k.č.br. 592, k.o. Obreška,

- Kloštar Ivanić – Gaji, 3.600,00 m2

- Odvojak Lipovec Lonjski – 762,00 m2

Vrijednost 3. privremene situacije za 2021.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 87.679,00 kn + 25% PDV.

- Strojna sanacija asfaltnih površina infracrvenom tehnologijom sljedećih ulica:

- Ščapovečka ulica

- II. Vinogradski odvojak

- Put u raj

- Duga ulica

- Ulica Josipa Badalića

- Križanje Cvjetne i Čemerničke ulice

- Sveti Duh

- Ulica Luke Baretine

- II.A. Vinogradski odvojak

- Vukovarska ulica

- Trojička ulica

- Presvlačenje habajućeg sloja asfalta na kraju Vinarske ulice, 110,20 m2

- Sanacija bankina u sljedećim ulicama:

- Ulica Josipa Badalića – 405 m'

- Vinarska ulica - 205 m'

- Čemernička ulica – 675 m'

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2021. g.

Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2021.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 474.181,03 kn + 25% PDV.

- Proširenje, poravnanje i asfaltiranje Ščapovečke ulice u Kloštar Ivaniću sa sanacijom bankina.

- Uređenje nosivog sloja, iskop oborinskog jarka i asfaltiranje prilazne ceste na Sportski park Kloštar Ivanić sa Zagrebačke ulice u Kloštar Ivaniću.

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA ZA 2021. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2021.g. je 40.249,38 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Obnova horizontalne signalizacije na području Općine Kloštar Ivanić

- Prometno zrcalo K44 na križanju Vinarske i Čemerničke ulice.

- 2 prometna zrcala K44 u Vinogradskoj ulici u Sobočanima sa stupovima.

- Demontaža postojeće i postava nove table naziva Vinarske ulice sa novim stupom

Vrijednost 2. privremene situacije za 2021.g. je 1.321,88 kn (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Iscrtavanje zebre u ul. Sv. Marije

- Znak K-15

- Obostrani putokaz u Predavečkoj ulici u Kloštar Ivaniću

Vrijednost 3. privremene situacije za 2021.g. je 1.075,00 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Zamjena prometnog zrcala K44, na lokaciji izlaz iz ulice Veseli kutić na Vinogradsku Sobočani

Vrijednost 4. privremene situacije za 2021.g. je 3.695,00 kn (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Preseljenje tabli naselja Sobočani i Kloštar Ivanić

- Natpis ulice Vinogradski odvojak V,  kpl stup i tabla

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2021. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2021.g. je 16.707,96 kn (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Rezidba ukrasnog grmlja u Školskoj ulici

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x4

- Održavanje cvijetnjaka 35 m2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Strojna košnja trave župnog dvora – x1

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x1

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x1

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x1

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x1

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

Vrijednost 2. privremene situacije za 2021.g. je 24.903,34 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski –x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom – x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x2

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Vinari – x2

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x1

- Dvorište stare apoteke – x2

Strojna košnja bankina:

- Ulica sv. Duha – 1.500 m'

- Čikada – 550 m'

- Čemernica Lonjska – 600 m'

- Lipovečka cesta – 1000 m'

- Ščapovec – 150m'

Vrijednost 3. privremene situacije za 2021.g. je 22.138,53 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Rezidba ukrasnog grmlja u Školskoj ulici

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x3

- Održavanje cvijetnjaka – 45 m2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x1

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –  x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x1

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja Crveni kip – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

- Reciklažno dvorište – x2

- Strojna košnja spojne ceste Naftaplinska-Švear – x2

- Dvorište stare apoteke – x1

Strojna košnja bankina:

- Ul. Đure Žugaja – 200 m'

- Ulica sv. Duha – 250 m'

Vrijednost 4. privremene situacije za 2021.g. je 19.143,75 kn (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x2

- Strojna košnja trave župnog dvora – x2

- Strojna košnja trave na kružnom toku Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave kod spomenika u Lipovcu Lonjskom –  x2

- Strojna košnja trave na igralištu Lipovec Lonjski –  x2

- Strojna košnja trave na DVD Lipovec Lonjski – x2

- Strojna košnja trave u Čemernici Lonjskoj, zeleni otok – x2

- Strojna košnja trave lager Naftaplinska – x2

- Strojna košnja trave društveni dom Predavec – x1

- Strojna košnja spomenik Josipa Kozarca – x1

- Strojna košnja križanja Vinogradske i IV. Vin. Odvojka – x1

- Strojna košnja ulaza V. Vinogradskog odvojka – x1

- Strojna košnja društvenog doma Ščapovec – x2

- Strojna košnja društvenog doma Čemernica – x1

- Strojna košnja općinskih parcela u Naftaplinskoj ulici

Vrijednost 5. privremene situacije za 2021.g. je 30.039,78 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x2

Košnja ostalih površina:

- Strojna košnja trave na obilaznici – x1

- Dvorište stare apoteke – x1

- Dom Predavec x2

- Bunar Predavec x2

- Zeleni otok Čemernica Lonjska x2

- DVD Lipovec Lonjski x2

- Spomenik Lipovec Lonjski x2

- Kružni tok Lipovec Lonjski x2

- Lager Naftaplinska x2

- Dom Ščapovec x2

- Rezidba ukrasnog grmlja:

- Veliki grmovi 15 kom

- Srednji grmovi 20 kom

- Mali grmovi 15 kom

- Bodljikavi grmovi 9 kom

- Dom Vinari

- Dom Križci

- DVD Čemernica Lonjska

- X. Vinogradski odvojak

- V. Vinogradski odvojak

- IV. Vinogradski odvojak

- Spomenik Josipa Kozarca

- Lipovec park

- Lipovec dom

- Lipovec kružni tok

- Lipvoec spomenik

- Prostor vanjske strane sajma Kloštar Ivanić

- Trokut Zagrebačka oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

- Lager Naftaplinska

- Vukovarska ulica igralište

- Crveni kip

Vrijednost 6. privremene situacije za 2021.g. je 8.589,38 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x1

- Uklanjanje suhih stabala – 7 kom

- Orezivanje drveća – 2 kom

- Trokut Zagrebačka ulica oko trafostanice

- Dvorište stare apoteke

Vrijednost 7. privremene situacije za 2021.g. je 16.790,00 kn (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Grabljanje, utovar i odvoz lišća

ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE (rasvjetnih tijela) U 2021. GODINI

- Vrijednost 1. privremene situacije za 2021.g. je 13.593,75 kn (sa PDV):

- Križevačka ulica 5 - spoj

- Kralja Tomislava 65 – spoj , prigušnica i žarulja 70W

- Kralja Tomislava 85 - spoj

- Vinarska 7B - spoj

- Vinarska 71 – spoj

- Vukovarska 15 – 3. u odvojku – spoj

- Vukovarska 51 - spoj

- Vukovarska poslije 113 (nakon raskrižja odvojka) - spoj

- Vukovarska 127 – odvojak preko puta vodospreme - spoj

- Vukovarska 125 – odvojak preko puta vodospreme – spoj

- Čemernička 3 –žarulja 110W + prigušnica

- Vukovarska 15 R (odvojak iza Izometala) – pali/gasi - nova žarulja 70w

- Naftaplinska/Ščapovečka raskrižje – prigušnica, žarulja, propaljivač 150W

- Zagrebačka/Švearova raskrižje – prigušnica žarulja 70W

- A.M.Reljković 9 -prigušnica, žarulja, 110W

- A.M.Reljković – poslije kućnog broja 12 u smjeru parka – prigušnica, žarulja, 70w, grlo

- Ivana Šveara 8 – 2 svjetiljke- žar 110W + prigušnica; prigušnica, žarulja, 70W, grlo

- Ivana Šveara 24 – prigušnica, žarulja 110W

- Poljska ulica 5 – zavoj – prigušnica žarulja 70W

- Školska ulica/promenada – ispred stare ljekarne – prigušnica, žarulja 70W, grlo

- Vidikovac 8 – prigušnica, žarulja 70W

- Vinogradska- uz Amadeus –prigušnica, žarulja 70W

- Vinogradska 13 – pali gasi – žarulja, prigušnica 70W

- Put u raj 33 - žarulja, prigušnica, 70W

- Put u raj 6 - žarulja, prigušnica, 70W

- Križanje S.Radića – Vukovarska ulica - žarulja, prigušnica, 70W

- Stjepana Babonića 3 - žarulja, prigušnica, 70W

- Vinogradska 35 - žarulja, prigušnica, 70W

- Ul. Sv. Duha 4 – žarulja, prigušnica, 70W, grlo

- Kralja Tomislava 120 –prigušnica 125 i žar 110

- Kralja Tomislava 132 –prigušnica i žar 70

- Mirni dol 2 – pali gasi –prigušnica i žar 70

- Mirni dol 4 – pali gasi – prigušnica i žar 70

- Slavka Kolara 1 – pali gasi – nova prigušnica i žar 70w

- Vukovarska 15 N (odvojak iza Izometala) –  prigušnica i žar 70

- Vinarska 84 –prigušnica i žar 70

- Vukovarska 1 (križanje Vukovarske i Radićeve) – prigušnica i žar 110w

- Vukovarska 105 – žarulja, prigušnica 110W

- Šarampovska 6 – prigušnica i žarulja 110w

- Vinogradska 19 - spoj

- Vukovarska 65 – prigušnica 110w – ponovno prijavljen kvar – PL1

- Vinarska 84 – prigušnica, žar 70 W, grlo

- Trg sv. Ivana – veliki zdenac –prigušnica, žarulja 110 W i spoj

- Zagrebačka 25B – Sportski park – 3 svjetiljke ne svijetle – 1 zamjena za PL1

- 2 prigušnice 110W i 2 žarulje 110W

- Kružni tok Naftaplinska/Čemernička/Vinogradska – prigušnica, žarulja 150W, propaljivač

- Zagrebačka 1 – PL1

LIPOVEC LONJSKI

- Lipovec Lonjski – 1 - spoj

- Lipovec Lonjski 17 – preko puta trgovine Jakopović - spoj

- Lipovec Lonjski 41A – pali gasi - spoj

- Lipovec Lonjski 70A - spoj

- Lipovec Lonjski – između 124 i 126 – spoj

- Lipovec Lonjski 14-16 – nova prigušnica i žar 70

KRIŠCI

- Krišci između kućnog broja 29 i 31 – spoj

- Krišci 14A – zamjena sa PL1

ČEMERNICA LONJSKA

- Čemernica Lonjska – 32 – pali gasi - spoj

- Čemernica Lonjska – 50 – pali gasi - spoj

- Čemernica Lonjska – 58 – pali gasi - spoj

ŠČAPOVEC

- Ščapovec 6 – odvojak Lauš - spoj

- Ščapovec 11 - spoj

- Ščapovec 55 - spoj

SOBOČANI

- II. Graničarski odvojak 4 – prigušnica, žarulja 110W + spoj

- Vrijednost 2. privremene situacije za 2021.g. je 15.980,63 kn (sa PDV):

- Vrijednost 3. privremene situacije za 2021.g. je 6.261,88 kn (sa PDV):

- Vrijednost 4. privremene situacije za 2021.g. je 11.766,25 kn (sa PDV):

- Vrijednost 5. privremene situacije za 2021.g. je 2.250,00 kn (sa PDV):

- Vrijednost 6. privremene situacije za 2021.g. je 12.501,25 kn (sa PDV):

- Vrijednost 7. privremene situacije za 2021.g. je 48.175,00 kn (sa PDV):

Ul. A. M. Reljkovića – 1. lampa iza kbr 12 (kugla)
Ul. Ivana Šveara kbr 8 (kugla)
Ul. Ivana Šveara kbr 24 (predzadnja kugla)

Park hrvatskih branitelja – kompletan park
Poljska ulica – 2. lampa u ulici
Školska ulica nogostup s desna (kugle) – ispred ljekarne i još 2 od nje prema školi
Čemernička 1 (Križanje sa Školskom i Vinogradskom)
Dječji vrtić (predzadnja kugla u dvorištu od Školske)
Ul. Sv. Marije kbr 7 i lampa prije prema Zagrebačkoj
Trg Sv. Ivana ()kod bunara u centru)
Ul. Stjepana Babonića 20b – 2 komada
Lipovec Lonjski preko puta kbr 122b
Lipovec Lonjski 116
Lipovec Lonjski 100
Voćarska – 2. lampa u ulici
Šćapovec 11
Ribska ul. (park) – 1. lampa
Vinari 35
Vinari 1
Vinari 7b 
Vinari 17
Čemernička kbr 37 – 2 kom – pali/gasi
Lovački dom – bliža kući i lampa do nje jedina na glavnoj cesti
Čemernica – preko puta kbr 143
Čemernica kbr 109
Čemernica 131 – pali/gasi
Dubrovačka – preko puta kbr 34 – blica
Dubrovačka 41
Križevačka 5
Križevačka 10 i 14 (zadnje 2 lampe u ulici)
Ul. Josipa Badalića preko puta kbr 22
Ul. Josipa Badalića kbr 19
Ul. S. Glavaševića – prve 2 lampe u ulici ne rade
Vukovarska – preko puta kbr 104
Vukovarska – kod zadnje TS (lampa odmah do TS) prije voćnjaka
Lampa prije table Predavec iz smjera Kloštra
Predavečka 37
Predavečka 35
Predavečka 8
Predavečka (odvojak s lijeve strane kad se ide od Amadeusa, 1. lampa u toj ulici)
Križci 65 – zadnje 2 lampe u ulici
Križci 93
Križci 85
Križci 1F
Križci 81
UL. Stjepana Radića 44
Križci 12
Križci 12a
Duga ulica iza kbr 33 (1. lampa na brijegu)
Trojička zadnja na mreži kod malog voćnjaka
G. Obreška – reflektor prema kapelici
G. Obreška 22
G. Obreška 16
D. Obreška desno od kapelice, s desne strane zadnja u polju s desne strane (nakon nje kreću stupovi s lijeve strane)
D. Obreška – preko puta kbr 69
D. Obreška – iza kapelice, ima rodino gnijezdo
Vinogradski odv ll. (kbr 16) 
Marča ili Obreška (naša postavljena PL1, nmodul tinja)
Moslavačka ul. brs 5
Moslavačka – predzadnja lampa s lijeve strane na glavnoj cesti
Marča – odvojak Đure Žugaja :
   - mljekara
   - kbr 35
   - preko puta kbr 3
   - križanje odvojka Đure i ulice Đure, 1. lampa s lijeve strane
Zviranečka 3

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) U 2021. GODINI

Vrijednost 1. privremene situacije za 2021.g. je 72.055,00 kn (bez PDV-a), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija prodora vode u podrum zgrade Općine Kloštar Ivanić

- Sanacija bankine i oborinskog jarka u III. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću

- Ugradnja slivnika u odvojku ul. Kralja Tomislava

- Sanacija rupe na nogostupu u ul. S. Radića

- Prijevoz i razastiranje zemljanog i kamenog materijala na gmanje

Vrijednost 2. privremene situacije za 2021.g. je 44.560,70 kn (bez PDV-a), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Iskop za postavu klupa na promenadi

- Utovar i odvoz sa divlje deponije na mjesnom groblju Bešlinec i sajma Kloštar Ivanić na streljanu Lipovec Lonjski.

- Priprema podloge i betonaža temelja za klupe na promenadi.

- Ugradnja parkovnih rubnjaka za klupe na promenadi

- Planiranje terena kombinirkom u ulici Put u raj, mjesnom groblju Bešlinec, streljani Lipovec Lonjski i sajmu Kloštar Ivanić

Vrijednost 3. privremene situacije za 2021.g. je 37.898,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i razvažanje kamenog materijala od mosta na k.č. 45, k.o. Kloštar Ivanić

- Postava cijevi na k.č. 45, k.o. Kloštar Ivanić.

- Postava cijevi fi 600 na mjesno groblje Bešlinec.

- Čišćenje oborinskog jarka u dužini 250 m' u Čemernici Lonjskoj.

- Sklapanje i montaža klupa na promenadi

- Razastiranje i planiranje kamenog i zemljanog materijala na gmanju.

- Planiranje terena na promenadi.

Vrijednost 4. privremene situacije za 2021.g. je 61.660,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i odvoz suvišnog materijala sa privremene deponije u Ščapovcu

- Postava cijevi na 3022 k.o. Kloštar Ivanić.

- Uređenje oborinskog jarka u Mirnom dolu

- Uređenje oborinskog jarka u Kućnog dolu

- Uređenje oborinskog jarka u Trdošćevom brijegu

- Čišćenje slivnika na području Općine Kloštar Ivanić

- Demontaža sprava u parku

- Sanacija nogostupa i poklopca odvodnje u Lipovcu Lonjskom

- Postava žardinjera sa zemljom na promenadu

Vrijednost 5. privremene situacije za 2021.g. je 17.977,80 kn (bez PDV-a), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i odvoz zemljanog i kamenog materijala sa privremene deponije na Ščapovcu na gmanje.

- Ugradnja kamena na propust u Mirnom dolu

- Sanacija oborinskog jarka u Mirnom dolu

- Ščapovečka ulica, sanacija završetka oborinskog propusta

- Planiranje terena na gmanju.

Vrijednost 6. privremene situacije za 2021.g. je 106.048,50 (bez PDV-a) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Izrada propusta na k.č. 2144, k.o. Bešlinec

- Postava AB kanalica u ulici V plavem Trnacu

- Sanacija propusta u Donjoj Obreškoj

- Utovar i odvoz zemljanog i kamenog materijala s privremene deponije u Ščapovcu u I. Vinogradski odvojak, Sobočani

- Utovar i odvoz panja stare lipe s mjesnog groblja Sobočani

- Utovar i odvoz granja s igrališta u Čemernici Lonjskoj

- Utovar i odvoz viška materijala sa stupom kod okretišta školskog autobusa iza OŠ.

- Izrada zacjevljenja u 1. Vinogradskom odvojku, Sobočani

- Izrada slivnika u ulici V Plavem Trnacu

- Ugradnja kamena ispred društvenog doma Donja Obreška

- Ugradnja AB kanalice ispred društvenog doma Donja Obreška

- Sanacija oborinskog jarka na gmanju u dužini 520 m'

Vrijednost 7. privremene situacije za 2021.g. je 19.000,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija oborinskog jarka na k.č. 3287, k.o. Caginec

- Sanacija privremene deponije na Ščapovcu

ODRŽAVANJE GROBLJA PO UGOVORU U 2021. GODINI

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća košnju trave na svim zelenim površinama, unutar i izvan ograde groblja, te na napuštenim grobovima, uključivo sakupljanje i odlaganje pokošenog materijala, skupljanje i razvrstavanje otpada s površina unutar i izvan ograde groblja, te odlaganje u kontejner, posebno čišćenje groblja uoči Dana mrtvih i nakon Dana mrtvih, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada  izvan i unutar ograde groblja, čišćenje prostora oko koševa te odnos otpada u pokretne kontejnere postavljene unutar groblja, pražnjenje i razvrstavanje sadržaja iz pokretnih kontejnera (pretovar se vrši ručno) i odvoz otpada prema potrebi, čišćenje nogostupa, prilaznih putova, platoa i staza od snijega (unutar i izvan ograde groblja), održavanje čistoće svih prostorija mrtvačnice, održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja u mrtvačnici i pomagala kod obavljanja sprovoda, ukop  pokojnika, odnosno iskop i zatrpavanje rake te skidanje i vraćanje nadgrobne ploče. Za navedeno je u 2021. godini utrošeno: za groblje Kloštar Ivanić iznos od 76.360,01 kn, za groblje Bešlinec iznos od 27.316,69 kn, za groblje Sobočani iznos od 24.730,59 kn, za groblje Stara Marča iznos od 21.571,75  kn što ukupno iznosi 149.979,03 kn.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac