Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18 i 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici dana 10.2020. godine donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE**

**PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2020. GODINI**

Članak 1.

II. Izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godini (Glasnik Zagrebačke županije broj 47/19, 24/20).

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu za komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

1. održavanje i uređenje javnih i zelenih površina
2. održavanje javne rasvjete
3. odvodnja atmosferskih voda
4. održavanje groblja

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

* opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po aktivnostima,
* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

**PRIHODI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2020. godinu |
| **1** | **Opći prihodi i primici** (prihodi od poreza) | **368.259,32 kn** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** (komunalna naknada,  komunalni doprinosi, rudna renta, grobna naknada,  korištenje javne površine, prihodi od zakupa nekretnina,  prihodi od zakupa općinskog zemljišta, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, prihod od zakupa i korištenja zemljišta u vlasništvu RH i pravo služnosti HT) | **2.461.740,68 kn** |
| **5** | **Pomoći** (kapitalne pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije) | **333.661,68 kn** |
| **8** | **Namjenski primici** | **336.338,32 kn** |
|  | **UKUPNO:** | **3.500.000,00 kn** |

**RASHODI:**

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa na području Općine Kloštar Ivanić obuhvaća:

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Opis poslova:

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

* 1. *Makadam ceste*

Opis poslova:

Održavanje podrazumijeva skidanje povišenih bankina, produbljivanje i čišćenje cestovnih graba, popravak cijevnih propusta ili zamjena istih ako su polomljeni, prethodno poravnanje (peglanje) trupa ceste te dobavu i ugradbu kamena tucanika razastiranjem i valjanjem i kamene mješavine 0-32 mm s vezivnim elementima od bitumenske emulzije 0,25 kg/m2, sloj se ugrađuje strojem za ugradnju asfalta (finišer). Vrijeme obavljanja radova: u tijeku cijele 2019. godine.

Sveukupna dužina nerazvrstanih makadam cesta iznosi cca 15.000,00 m1.

*b) Asfaltne ceste – krpanje asfaltom*

Opis poslova:

Krpanje nerazvrstanih asfaltnih cesta razumijeva krpanje oštećene asfaltne površine u vidu većih mrežastih pukotina, većih i manjih udarnih rupa u voznoj traci ceste, eventualno presvlačenje većih cestovnih površina kad je cesta oštećena toliko da je pojedinačno krpanje onemogućeno. Krpanje se provodi asfaltnom masom AB- 8 ili AB-11, prosječne debljine 4- 6cm, a rad obuhvaća slijedeće radnje:

-pravilno zasijecanje mjesta oštećenja i vađenje,

-premaz zasječenih površina bitumenskom emulzijom,

-ugradbu i valjanje asfaltne mase,

-završno čišćenje.

Ukupna površina nerazvrstanih asfaltnih cesta podložnih asfaltnom krpanju iznosi cca 1.000 m2.

*c) Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta*

Opis poslova:

-sanacija postojećeg asfaltnog sloja novim slojem asfalta uz sve prethodne predradnje.

1. *Cestovna signalizacija*

*Cestovna vertikalna signalizacija*

Opis poslova:

Popravak postojeće vertikalne signalizacije te dobava i postava svih vrsta novih prometnih oznaka:

-popravak i održavanje (podizanje, učvršćenje i slično),

-nove prometne oznake (dobava znaka, stup, postava),

-oznake ulica (dobava table, stupovi, ugradba)

*Cestovna horizontalna signalizacija*

Opis poslova:

Nanošenje adekvatnih boja na prometne površine svih vrsta horizontalne signalizacije uz prethodno čišćenje, markiranje po potrebi.

* bijela puna i isprekidana linija
* pješački prijelaz bruto
* stop linije
* natpisi STOP
* oznaka X
* oznaka parkirališta
* parkiralište „invalidi“

1. *Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „zimska služba*

Opis poslova:

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta razumijeva čišćenje od snijega i leda kolničkih površina, parkirališta, platoa i drugih javnih površina, a obavlja se u periodu od 15.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine.

Potreban materijal:

-industrijska sol:

-kamena sitnež:

-efektivni rad na čišćenju

1. *Održavanje poljskih puteva*

Opis poslova:

Ravnanje, košnja, krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti poljskih puteva kao i produbljivanje i čišćenje putnih graba. Po potrebi i navoz kamena na poljske puteve.

1. *Čišćenje sipine*

Opis poslova:

Čišćenje sipine podrazumijeva uklanjanje sipine sa prometnica uz cestovne rubnjake, rigole i kanalice, nakon završetka perioda zimske službe, uključujući i same rubnjake, rigole i kanalice.

Rad obuhvaća slijedeće radnje:

* postava privremene prometne signalizacije
* čišćenje prometnice do rubnjaka, rigola i kanalica od sipine i ostalih nečistoća, koje su se zadržale uz sipinu, poput zemlje, prašine, trave i korova.
* Prikupljanje i odvoz

1.a)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100501** | **Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.350.000,00 kn** |
|  | Održavanje makadam cesta | 200.000,00 kn |
|  | Sanacija nerazvrstanih cesta („krpanje rupa“) | 100.000,00 kn |
|  | Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta | 700.000,00 kn |
|  | Cestovna signalizacija | 100.000,00 kn |
|  | Održavanje poljskih putova | 250.000,00 kn |

1.b)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100505** | **Zimska služba** | **190.000,00 kn** |
|  | Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) | 190.000,00 kn |

1. **ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA**

Opis poslova:

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih i zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trga, parka, zelene površine oko Dječjeg vrtića, dječjih igrališta i javnih prometnih površina.

Održavanje zelenih površina parkova, otvorenih kanala, zelenih bankina uz dijelove ceste, pješačkih prolaza i drugih zelenih površina na području Općine Kloštar Ivanić, podrazumijeva potrebu košnje trave tijekom vegetacijskog razdoblja od travnja do kraja listopada u smislu minimalno potrebnog broja košnji iz specifikacija površina na način da se zelena površina stalno drži na visokom stupnju uređenja. Pod održavanjem se podrazumijeva održavanje parkovnog zelenila i drveća sa stalnim formiranjem dijelova krošnji i formiranja oblika.

Strojna košnja trave obuhvaća:

- čišćenje travnjaka od kamena i drugog materijala prije košnje, razgrtanje krtičnjaka, košnja trave, pobiranje i odvoz trave, čišćenje asfaltnih površina od pokošene trave, košnja oko grmova, klupa i drugih objekata u toj zoni.

Obračun se vrši po m2 pokošene trave.

* Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić + dvorište stambene zgrade u odvojku Naftaplinske ulice 5.400 m2
* Park hrvatskih branitelja 10.000 m2
* Školska ulica, dvorište Općinske uprave + Promenada 1.400 m2
* Trg Sv. Ivana – istočna strana
* ispred pučkog doma 1.100 m2
* Obilaznica Kloštar Ivanić – zapadna strana 2.500 m2
* Spojna cesta Naftaplinska – Švearova 500 m2
* Župni dvor 1.600 m2
* Ulica Stjepana Radića -dionica Sv. Marije – Ul. Kralja Tomislava 2.400 m2
* park Lipovec Lonjski – 500 m2
* društveni dom Lipovec Lonjski – 290 m2
* okretište autobusa Lipovec Lonjski – 360 m2
* ostale površine na cjelokupnom području Općine Kloštar Ivanić.

Održavanje parkovnog zelenila i drveća obuhvaća:

-Uklanjanje suhih stabala i stabala prema nalogu nadzorne osobe (piljenje debla, granja,

odvoz i deponiranje)

- debljine 0 – 20 kom 20

- debljine 20 – 40 kom 15

- debljine 40 i veći kom 10

- Kresanje granja na stablima i grmlju uz prometnice, u parkovima, šetalištima – prema

nalogu nadzorne osobe

- Rezidba ukrasnog grmlja

(u cijenu uračunat i odvoz)

- veliki grmovi kom. 15

- srednji grmovi kom. 15

- mali grmovi kom. 30

- bodljikavi grmovi kom. 5

-Orezivanje drveća s rasponom krošnje do 4 metra ručnim škarama i pilom, te skupljanje

i odvoz na deponiju kom 30

-Orezivanje drveća s rasponom krošnje većim od 4 metra ručnim škarama i pilom, te

skupljanje i odvoz na deponiju kom 2

Grabljanje lišća obuhvaća:

* Grabljanje lišća, utovar i odvoz.

Lokacije:

- Dvorište Općinske uprave i Promenada m2 4.000

- Trg Sv. Ivana m2 1.000

- Park hrvatskih branitelja m2 13.000

- Dječji vrtić Proljeće m2 1.000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100502** | **Održavanje javnih zelenih površina** | **120.000,00 kn** |
|  | Usluge održavanja javnih i zelenih površina | 120.000,00 kn |

1. **UREĐENJE PARKIRALIŠTA OPĆINSKE ZGRADE I DVORIŠTA DVD-a**

Opis poslova:

Izgradnja i uređenje posteljice i tampona parkirališta općinske zgrade i dvorišta DVD-a,

ugradnja geotekstila i rubnjaka, te asfaltiranje parkirališta. Izgradnja prilaza Općinskoj

zgradi za osobe s invaliditetom (rampe).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100509** | **Uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine** | **620.000,00 kn** |
|  | Uređenje parkirališta Općinske zgrade i dvorišta DVD-a Kloštar Ivanić | 620.000,00 kn |

1. **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Opis poslova:

Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivo i podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta:

-redovni pregledi i zamjena neispravnih armatura,

-popuna dionica novom armaturom, održavanje,

-utrošak električne energije.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100503** | **Održavanje javne rasvjete** | **570.000,00 kn** |
|  | Održavanje rasvjetnih tijela | 220.000,00 kn |
|  | Električna energija | 350.000,00 kn |

1. **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI)**

Opis poslova:

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se poslovi redovnog godišnjeg čišćenja odvodnje otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda u smislu održavanja otvorenih uličnih jarkova, održavanje zatvorenog kanalizacionog sistema, održavanje uličnih slivnika, tekućih popravaka, hitnih intervencija, održavanje revizionih i kontrolnih okana te cijevnih propusta ispod prometnica.

Uključuje i ručni i strojni iskop i zatrpavanje rovova, izradu nasipa od kamenog materijala, rezanje asfaltnog zastora, izradu uljevno-izlivnih betonskih glava, dobavu i ugradnju betonskih cijevi od fi 10 do fi 80 cm, izradu betonskih slivnika i betonskih revizionih okna – uključivo i dobava i ugradnja lijevanoželjeznih poklopaca, ugradnju armature, strojno skidanje humusa, rad građevinskih strojeva i kamiona, dobava i ugradnja betonskih rubnjaka, betoniranje konstrukcija malih, srednjih i velikih presjeka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100506** | **Odvodnja atmosferskih voda (mali građevinski radovi** | **400.000,00 kn** |
|  | Odvodnja atmosferskih voda | 400.000,00 kn |

1. **ODRŽAVANJE GROBLJA**

Opis poslova:

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora – površina groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahranu pokojnika te ukop pokojnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100504** | **Održavanje groblja i objekata na groblju** | **200.000,00 kn** |
|  | Tekuće održavanje | 100.000,00 kn |
|  | Održavanje groblja po ugovoru | 100.000,00 kn |

1. **ZBRINJAVANJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA**

Opis poslova:

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpada (N.N. 94/13) i

i Planu gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić, a za troškove odvoza

smeća sa divljih deponija na području Općine Kloštar Ivanić i troškove odlaganja

smeća na deponij Tarno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **A100502** | **Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjavanje otpada s divljih deponija** | **50.000,00 kn** |
|  | Zbrinjavanje otpada s divljih deponija smeća | 50.000,00 kn |

**R E K A P I T U L A C I J A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Objekt ili uređaj | Plan za 2020. godinu |
| **1.a)** | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | **1.350.000,00 kn** |
| **1.b)** | ZIMSKA SLUŽBA | **190.000,00 kn** |
| **2.** | ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH  POVRŠINA | **120.000,00 kn** |
| **3.** | UREĐENJE DVORIŠTA I PARKIRALIŠTA ISPRED ZGRADE OPĆINE | **620.000,00 kn** |
| **4.** | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | **570.000,00 kn** |
| **5.** | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) | **400.000,00 kn** |
| **6.** | ODRŽAVANJE GROBLJA | **200.000,00 kn** |
| **7.** | ZBRINJAVANJE OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA | **50.000,00 kn** |
|  | **UKUPNO:** | **3.500.000,00 kn** |

Članak 3.

Realizacija ovog Programa za 2020. godinu ostvarivati će se za pojedine stavke u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda iz sredstava komunalne naknade, prihoda groblja i drugih prihoda Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Programa Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit

će se u Glasniku Zagrebačke županije.

Klasa: 363-01/19-01/21

Ur.broj: 238/14-01-20-6

Kloštar Ivanić, 10.12.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac