Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18),

te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.03.2019. godine podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2018. GODINU

I.

Naziv konta        O p i s                                          Plan                      Ostvarenje

NERAZVRSTANE CESTE

1.    Asfaltiranje i rekonstrukcija

nerazvrstanih cesta                                    2.500.000,00 kn                   2.401.050,93 kn

Čemernica Lonjska od kućnog broja 30

do kućnog broja 48 (fondovi EU)                2.440,000,00 kn                    2.363.675,92 kn

Nadzor izgradnje                                               60.000,00 kn                         37.375,01 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici     288.126,11 kn

Pomoći (EU sredstva)  1.132.987,50 kn

Namjenski primici          979.937,32 kn

2.   Izgradnja nogostupa i

biciklističke staze u Ul. kralja Tomislava     100.000,00 kn                          4.375,00 kn

-izrada troškovnika građevinskih radova……………………...…………………..4.375,00 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene       4.375,00 kn

JAVNE POVRŠINE                                            300.000,00 kn                         49.435,50 kn

1. Javne površine i Trg sv. Ivana u Kl. Iv.          50.000,00 kn                          49.435,50 kn

-   strojno frezanje panjeva………………….…………………….....……….……9.187,50 kn

-   sanacija ograde Pučkog doma u Kloštar Ivaniću……………………………...40.248,00 kn

Izvori financiranja: Prihodi po posebnim propisima           27.845,29 kn

Prihodi od prodaje nefinanc. imovine 13.452,63 kn

Namjenski primici                                 8.137,58 kn

Naziv konta        O p i s                                                   Plan                            Ostvarenje

2.  Uređenje Parka hrvatskih branitelja

i promenade                                                               250.000,00 kn                             0,00 kn

Izvori financiranja: Primici od financijskih institucija           0,00 kn

GROBLJA

- Izgradnja groblja i adaptacija objekata

na grobljima                                                      790.000,00 kn                472.515,50 kn

- izgradnja staza i ograda na groblju

Kloštar Ivanić                                                       300.000,00 kn                          0,00 kn

- izrada grobnih okvira                                             40.000,00 kn                 37.368,25 kn

- uređenje groblja Sobočani                                    450.000,00 kn               435.147,25 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene             210.515,50 kn

Pomoći                                              262.000,00 kn

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA I SANACIJA DEPONIJA TARNO

1. 382 Kapital. pomoći trg. druš. – deponij „Tarno“ zbrinjavanje otpada

130.000,00 kn                 79.180,73 kn

-   troškovi održavanja i rada reciklažnog dvorišta……………………..………...79.180,73 kn

2. 382 Kapital. pomoći trg. druš. – sanacija deponija „Tarno“

240.000,00 kn               165.100,85 kn

- sufinanciranje nabave kompostera………………………………………………12.297,60 kn

- sufinanciranje troškova izgradnje plohe 6 – Tarno……………………………...69.445,90 kn

- naknada za odlaganje otpada na Tarno………………………………………….75.997,35 kn

- sufinanciranje nabave sustava pražnjenja posuda za komunalni otpad……….….7.360,00 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici                        92.430,87 kn

Prihodi za posebne namjene            112.237,48 kn

Pomoći                                               39.613,23 kn

KAPITALNA POMOĆ IVAPLINU                             345.000,00 kn              344.946,00 kn

- 386 Kapitalna pomoć Ivaplinu                           345.000,00 kn              344.946,00 kn

Izvor financiranja: Namjenski primici                  344.946,00 kn

R E K A P I T U L A C I J A

OPIS                                                                                   PLAN                   OSTVARENJE

CESTE                                                                              2.500.000,00 kn     2.401.050,93 kn

NOGOSTUPI I BICIKLISTIČKE STAZE                         100.000,00 kn            4.375,00 kn

JAVNE POVRŠINE                                                            300.000,00 kn          49.435,50 kn GROBLJA                                                                           790.000,00 kn        472.515,50 kn

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA                      130.000,00 kn          79.180,73 kn

SANACIJA DEPONIJA TARNO                                       240.000,00 kn        165.100,85 kn

KAPITALNA POMOĆ IVAPLINU                                   345.000,00 kn        344.946,00 kn

SVEUKUPNO:                                                4.405.000,00 kn      3.516.604,51 kn

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-01/17-01/56

Ur.br.: 238/14-02-19-7

Kloštar Ivanić, 05.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

Načelnik:

Željko Filipović