Na osnovi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.03.2019. godine podnosi

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2018. GODINI

I.

Naziv konta                      Opis                                       Predviđeni troškovi        Ostvarenje

Aktivnost:   ODRŽAVANJE CESTA                           3.434.000,00 kn      3.225.513,83 kn

323211       Održavanje makadam cesta                               622.000,00 kn         619.917,81 kn

323212       Krpanje rupa na cestama                                    100.000,00 kn           99.844,69 kn

323213       Cestovna signalizacija                                        132.000,00 kn         131.003,13 kn

323214       Zimska služba                                                    450.000,00 kn         416.006,88 kn

323218       Investicijsko održavanje nerazvrst.cesta         2.000.000,00 kn      1.840.784,64 kn

323220       Održavanje poljskih puteva                                100.000,00 kn           96.089,38 kn

323215       Čišćenje sipine                                                     30.000,00 kn           21.867,30 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene                1.973.686,16 kn

Pomoći                                                    250.000,00 kn

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske

imovine i naknade s naslova                     60.303,89 kn

Namjenski primici                                  941.523,78 kn

Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.godini:

1. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na Poljanskom brijegu, u Kloštar Ivaniću

- frezanje asfalta radi poravnanja,

- izrada bankina,

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice do k.č.br. 2730, k.o. Kloštar Ivanić i

- postava rubnjaka i izrada AB rigola sa prihvatnom rešetkom za oborinske vode.

2. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na Trdošćevom brijegu u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina,

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od Vinogradske ulice do k.č.br. 2789/1, k.o. Kloštar Ivanić i

- izrada prihvata oborinskih voda iz ulice na Vinogradsku ulicu odvodnom rešetkom.

3. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na V. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina,

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od Vinogradske ulice, do k.č.br. 1622, k.o. Bešlinec,

- korekcija visine križanja sa Vinogradskom ulicom.

4. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na IV.A. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od IV. Vinogradskog odvojka do kraja predmetnog odvojka.

5. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na VI. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću.

- frezanje asfalta radi poravnanja,

- pretkrpavanje i poravnanje ulegnuća asfalta,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od IV. Vinogradskog odvojka u duljini 167 m'.

6. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na Putu u raj u Kloštar Ivaniću.

- frezanje asfalta radi poravnanja,

- pretkrpavanje i poravnanje ulegnuća asfalta,

- izrada oborinske odvodnje AB rigolom,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice do k.č.br. 2271, k.o. Kloštar Ivanić

7. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na odvojku II.A. Vinogradskog odvojka u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice.

8. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na I. b. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od k.č.br. 1217 do 1205 k.o. Bešlinec.

9. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018. g. na III. Vinogradskom odvojku u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od k.č.br. 1300 do 1454, k.o. Bešlinec.

10. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na odvojku Dubravačke ulice u Predavcu.

- frezanje asfalta radi poravnanja,

- pretkrpavanje i poravnanje ulegnuća asfalta,

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od Dubravačke ulice do k.č.br. 1152/1, k.o. Bešlinec.

11. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na Čemernici Lonjskoj.

- frezanje asfalta radi poravnanja,

- pretkrpavanje i poravnanje ulegnuća asfalta,

- iskop odvodnih jaraka i sanacija propust,.

- izrada bankina i

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od k.č.br. 2111 do 663, k.o. Bešlinec, i od k.č.br. 181 do 203 k.o. Bešlinec.

12. Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2018.g. na odvojku ulice Luke Baretine u Kloštar Ivaniću.

- planiranje podloge postojeće ceste,

- izrada bankina,

- asfaltiranje cjelokupne širine dionice od ulice Luke baretine do k.č.br. 3097, k.o. Kloštar Ivanić i

- izrada prihvata oborinskih voda iz ulice na ulice Luke Baretine odvodnom rešetkom.

Naziv konta                      Opis                                         Plan                                 Ostvarenje

Aktivnost: ODRŽ.I UREĐ. ZELENIH POVRŠINA    100.000,00 kn           99.791,86 kn

323202         Usluge održavanja zelenih površina              100.000,00 kn            99.791,86 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene                 99.791,86 kn

Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA OPĆINSKE ZGRADE I DVORIŠTA DVD-a

323208 Uređenje prakirališta Općinske zgrade i dvorišta

DVD-a Kl. Ivanića                                                                10.000,00 kn                    0,00 kn

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene                            0,00 kn

Naziv konta                      Opis                                              Plan                          Ostvarenje

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE__  _450.000,00 kn           342.106,07 kn

323216      Održavanje rasvjetnih tijela                               95.000,00 kn             18.374,13 kn

32235        Električna energija – javne rasvjete                 355.000,00 kn           323.731,94 kn

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene                342.106,07 kn

Aktivnost: ATMOSFERSKE VODE

(mali građ. radovi)                                         500.000,00 kn          477.982,51 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene                477.982,51 kn

Vrijednost 1. privremene situacije za 2018. g. je 13.827,00 kn (bez PDV-a), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija propusta puta k.č.br. 835, k.o. Bešlinec i iskop cestovnog jarka,

- utovar i odvoz materijala sa odrona na križanju ul. sv. Duh i Poljanskog brijega i konsolidacija terena i

- strojni iskop panjeva u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću i uređenje okolnog terena nakon iskopa sa planiranjem prethodno deponiranog zemljanog materijala.

Vrijednost 2. privremene situacije za 2018. g. je 65.119,50 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija dvorišta društvenog doma u Donjoj Obreškoj i odvoz viška materijala na privremenu deponiju,

- sanacija privremenih deponija Crveni kip i mjesno groblje Bešlinec,

- čišćenje cestovnog jarka u ul. Matije Gupca u Predavcu,

- čišćenje slivnika na području Općine Kloštar Ivanić,

- izrada revizionog okna i zacjevljenja na dijelu oborinskog jarka u ul. Matije Gupca u Predavcu,

- čišćenje oborinskog jarka na k.č.br. 254, k.o. Bešlinec i

- čišćenje oborinskog jarka i izrada nužnog prilaza na parcelu k.č.br 489, k.o. Bešlinec.

Vrijednost 3. privremene situacije za 2018. g. je 86.363,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija boćališta na Sportskom parku u Kloštar Ivaniću,

- uređenje prostora (cestovni jarak/zacjevljenje) ispred kapelice u naselju Ščapovec,

- sanacija postojećeg (zamjena cijevi i korekcija visine) zacjevljenja i oborinske odvodnje u Čemernici Lonjskoj ispred „Bajže“

- sanacija cestovne odvodnje u ulici Mlaka u Kloštar Ivaniću i

- uređenje odvodnog jarka u ulici Kralja Tomislava ispod Crvenog kipa prema Cagincu.

Vrijednost 4. privremene situacije za 2018. g. je 105.364,00 kn (bez PDV-a), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija postojećeg (zamjena cijevi i korekcija visine) zacjevljenja i oborinske odvodnje u Čemernici Lonjskoj ispred „Bajže“,

- sanacija bankine i oborinskog jarka u Čemerničkoj ulici u Kloštar Ivaniću i

- sanacija cestovnog propusta prije mljekare u Čemernici Lonjskoj.

Vrijednost 5. privremene situacije za 2018. g. je 16.902,50 (bez PDV-a) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija cestovnog propusta u Čemernici Lonjskoj prije šume Poljanski lug i

- sanacija postojećeg (zamjena cijevi i korekcija visine) zacjevljenja i oborinske odvodnje u Čemernici Lonjskoj ispred „Bajže“.

Vrijednost 6. privremene situacije za 2018. g. je 30.880,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- uređenje nasipa, potpornog zida i odvodnog jarka na streljani Lipovec Lonjski i

- sanacija slivničke rešetke u ul. Ivana Šveara u Kloštar Ivaniću.

Vrijednost 7. privremene situacije za 2018. g. je 63.930,00 kn (bez PDV-a) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- sanacija opločenja iza bunara na Trgu sv. Ivana u Kloštar Ivaniću,

- sanacija odrona na Trdošćevom brijegu,

- sanacija odrona na Poljanskom brijegu,

- uređenje cestovnog jarka u ulici Mlaka u Kloštar Ivaniću i

- sanacija dijela puta armiranim betonom VIII. Vinogradskog odvojka u Kloštar Ivaniću.

Naziv konta               O p i s                                                 Plan                            Ostvarenje

Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA                           200.000,00 kn        160.600,75 kn

323205       Održ. groblja po ugovoru                                   100.000,00 kn         93.198,80 kn

322409       Mater. i dijel. za tekuće i invest. održavanje      100.000,00 kn         67.401,95 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene                  160.600,75 kn

Aktivnost: ZBRINJAV. OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA  50.000,00 Kn          0,00 Kn

R E K A P I T U L A C I J A

OPIS                                                                                         PLAN            OSTVARENJE

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                  3.434.000,00 kn    3.225.513,83 kn

ODRŽ. I UREĐENJE  JAVNIH I  ZELEN. POVRŠINA     100.000,00 kn         99.791,86 kn

UREĐENJE PARKIRALIŠTA OPĆINSKE ZGRADE

I DVORIŠTA DVD-a                                                               10.000,00 kn                 0,00 kn

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                   450.000,00 kn       342.106,07 kn

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA                              500.000,00 kn       477.982,51 kn

ODRŽAVANJE GROBLJA                                                   200.000,00 kn       160.600,75 kn

ZBRINJAV. OTPADA SA DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA   50.000,00 kn                  0,00 kn

UKUPNO:                                                                            4.744.000,00 kn    4.305.995,02 kn

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-01/17-01/57

Ur.br.: 238/14-02-19-8

Kloštar Ivanić, 05.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

Načelnik:

Željko Filipović