Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 11.09.2025. godine donijelo je

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2024. GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 59/23, 16/24 i 20/24.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta |  | 494.034,00 eur | 430.144,13 eur | 87,07 |
| Redovno održavanje cesta što uključuje redovito održavanje prometnih površina, bankina, cestovnog jarka, čišćenje sipine, ugradnja kamena i kamenog materijala s vezivnim elementima od bitumenske emulzije, infrared sanacija pukotina asfaltnih površina | Prihod od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu općine Pravo služnosti HT Rudna renta | 10.000,00 eur 20.000,00 eur 100.000,00 eur | 10.000,00 eur 20.000,00 eur 87.836,84 eur |  |
| Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme | Komunalna naknada | 20.000,00 eur | 8.952,29 eur |  |
| Zimska služba | Komunalna naknada Rudna renta | 17.000,00 eur 23.600,00 eur | 3.142,50 eur 23.600,00 eur |  |
| Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | Rudna renta Šumski doprinos Prihodi od poreza | 80.000,00 eur 32.900,00 eur 190.384,00 eur | 80.000,00 eur 18.929,50 eur 177.683,00 eur |  |
| Saniranje klizišta u VI. Vinogradskom odvojku | Rudna renta | 150,00 eur | 0,00 eur |  |

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 25.000,00 eur | 0,00 eur | 0,00 |
| Rekonstrukcija djela pješačke Staze u ul. Kralja Tomislava | Šumski doprinos | 25.000,00 eur | 0,00 eur |  |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  | 80.000,00 eur | 78.947,34 eur | 98,68 |
| Odvodnja atmosferskih voda | Rudna renta | 80.000,00 eur | 78.947,34 eur |  |

- Održavanje javnih zelenih površina

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javnih zelenih površina |  | 40.000,00 eur | 17.897,51 eur | 44,74 |
| Održavanje javnih zelenih površina | Rudna renta | 15.000,00 eur | 11.923,76 eur |  |
| Održavanje i hortikultura javnih površina na području OKI | Prihodi od poreza | 25.000,00 eur | 5.973,75 eur |  |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  | 6.600,00 eur | 2.110,00 eur | 31,97 |
| Održavanje nadstrešnica, zdenaca, spomenika | Rudna renta | 6.600,00 eur | 2.110,00 eur |  |

- Održavanje groblja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje groblja |  | 16.000,00 eur | 1.077,73 eur | 6,74 |
| Tekuće održavanje | Rudna renta Komunalna naknada | 16.000,00 eur 0,00 eur | 0,00 eur 1.077,73 eur |  |

- Održavanje javne rasvjete

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete |  | 76.400,00 eur | 65.495,57 eur | 85,73 |
| Održavanje rasvjetnih tijela | Rudna renta | 33.000,00 eur | 32.210,00 eur |  |
| Električna energija | Rudna renta Komunalna naknada | 43.400,00 eur | 2.891,04 eur 30.394,53 eur |  |

- Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija |  | 33.000,00 eur | 17.321,68 eur | 52,49 |
| Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija | Prihodi od zakupa poslovnih prostora u vlasništvu općine Rudna renta Pravo služnosti Komunalna naknada | 9.900,00 eur 23.100,00 eur 0,00 eur 0,00 eur | 6.177,65 eur 0,00 eur 7.112,30 eur 4.031,73 eur |  |

- Veterinarsko – higijeničarski poslovi

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi |  | 21.500,00 eur | 12.914,83 eur | 60,07 |
| Veterinarsko – higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl.) | Rudna renta Komunalna naknada | 21.500,00 eur 0,00 eur | 12.914,83 eur |  |

- Prigodno ukrašavanje naselja

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prigodno ukrašavanje naselja |  | 4.000,00 eur | 3.875,00 eur | 96,88 |
| Prigodno ukrašavanje naselja | Rudna renta Komunalna naknada | 4.000,00 eur 0,00 eur | 0,00 eur 3.875,00 eur |  |

- Sanacija divljih odlagališta

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija divljih odlagališta |  | 6.000,00 eur | 87,00 eur | 1,45 |
| Zbrinjavanje otpada s divljih deponija | Potpora Fonda za zaštitu okoliša | 6.000,00 eur | 87,00 eur |  |

- Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl.

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. |  | 2.000,00 eur | 0,00 eur | 0,00 |
| Postava ploča s imenima ulica, oznakama naselja i sl. | Prihodi od poreza | 2.000,00 eur | 0,00 eur |  |

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLAN SVEUKUPNO:      OSTVARENJE SVEUKUPNO:

804.534,00 eur                   629.870,79 eur

Članak 3.

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2024. g. | Ostvarenje za 2024. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prihodi od poreza | 217.384,00 eur | 183.656,75 eur |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, rudna renta, šumski doprinos, zakup poslovnih prostora, pravo služnosti HT, komunalni doprinos) | 581.150,00 eur | 446.127,04 eur |
| 5 | Pomoći | 6.000,00 eur | 87,00 eur |
|  | UKUPNO: | 804.534,00 eur | 629.870,79 eur |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke

županije.

KLASA: 363-01/25-01/016

URBROJ: 238-14-01-25-3

Kloštar Ivanić, 11.09.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krešimir Bunjevac

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 804.534,00 eura.

U tijeku 2024. godine na izvršenje Programa održavanja utrošena su sredstva u iznosu od 629.870,79 eura te njegovo izvršenje iznosi 78,29%, a razlog tome je što su predviđene količine za održavanje komunalne infrastrukture određene sukladno prosjeku količina održavanja unazad 3 godine, a koje su (količine) sa zaključenjem 2024.g. bile manje od predviđenog prosjeka (u 2024.g. broj uništene signalizacije, loše oborinske odvodnje, i sami problemi vezani za komunalnu infrastrukturu su bili manji naspram prethodnih godina, čemu su pridonijele i vremenske prilike, suša). Također, Rekonstrukcija djela pješačke Staze u ul. Kralja Tomislava nije izvršena, pošto u postupku jednostavne nabave nije zaprimljena valjana ponuda.

Nadalje, navode se detaljnije informacije o izvedenim radovima i pruženim uslugama po pojedinim stavkama Programa održavanja za 2024. godinu.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2024. g.

Vrijednost 1. privremene situacije za 2024.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 27.967,85 EUR.

Udarne rupe:

- Kloštar Ivanić, II.A. Vinogradski odvojak

- Kloštar Ivanić, Vukovarska ulica

- Kloštar Ivanić, ul. Josipa Badalića

- Kloštar Ivanić, ul. Josipa Kozarca

- Kloštar Ivanić, Mirni dol

- Sobočani, Vodovodna ulica

- Sobočani, Vinogradska ulica

- Čemernica Lonjska

- Donja Obreška

- Čišćenje sipine na području Općine Kloštar Ivanić

- Sanacija bankina: Čemernica Lonjska, Ulica Josipa Kozarca, II.A. Vinogradski odvojak

Vrijednost 2. privremene situacije za 2024.g.  u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 69.566,63 EUR.

- Planiranje čestice puta na k.č.br. 442, k.o. Kloštar Ivanić

- Sanacija asfaltiranih cesta:

- 3. Vinogradski odvojak, Sobočani

- Odvojak Križci

- X. Vinogradski odvojak, Kloštar Ivanić

- Sanacija mosta u odvojku Đure Žugaja, Stara Marča

- Sanacija makadama u XII. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

Vrijednost 3. privremene situacije za 2024.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 2.812,50 EUR.

- Sanacija bankina u ulici sv. Duha, Kloštar Ivanić

- Sanacija bankina u ulici Matije Gupca, Predavec

Vrijednost 4. privremene situacije za 2024.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 17.489,86 EUR.

Sanacija udarnih rupa:

- Duga ulica, Kloštar Ivanić

- Poljska ulica, Kloštar Ivanić

- Ulica sv. Duha, Kloštar Ivanić

- Vinogradska ulica, Sobočani

- Vu plavem trnacu, Sobočani

- 2. i 2.A Vinogradski odvojak, Kloštar Ivanić

- Šarampovska ulica, Kloštar Ivanić

- Sanacija makadama u Naftaplinskoj ulici u Sobočanima, i odvojku Babonićeve ulice u Kloštar Ivaniću

- Sanacija bankina u ul. Sv Duha i Čemerničkoj ulici u Kloštar Ivaniću, i Vinogradskoj ulici u Sobočanima.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U  2024. g.

Radovi izvedeni u investicijskom održavanju cesta u 2024.g. u Kloštar Ivaniću u vrijednosti 272.487,50 EUR.

- Asfaltiranje ulice Đure Žugaja do mjesnog groblja Stara Marča, Stara Marča

- Asfaltiranje makadama u III. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u III.C. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

- Asfaltiranje makadama u III.D. Vinogradskom odvojku, Kloštar Ivanić

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA ZA 2024. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2024.g. je 6.693,29 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Obnova horizontalne signalizacije na području Općine Kloštar Ivanić

Vrijednost 2. privremene situacije za 2024.g. je 2.259,00 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Iscrtavanje parkirališta u ulici Stjepana Babonića, Kloštar Ivanić

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2024. GODINU

Vrijednost 1. privremene situacije za 2024.g. je 9.375,63 EUR (sa PDV), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Uklanjanje suhih stabala promjera većeg od 40cm – 7 kom

- Strojna košnja trave prema Troškovniku I.A. – x2

- Strojna košnja Parka hrvatskih branitelja  - 8.700,00 m2 – x 2

- NK Lipovec Lonjski – 9.200,00 m2

- Dječji vrtić Proljeće – 5.700,00 m2

- Trokut Zagrebačka ulica i oko trafostanice – 250,00 m2

Vrijednost 2. privremene situacije za 2024.g. je 2.548,13EUR (sa PDV) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Košnja dvorišta stare ljekarne – 300,00 m2

- Košnja oko doma i igrališta Predavec – 1.500,00 m2

- Košnja oko starog bunara Predavec – 450,00 m2

- Košnja obilaznice zapadna strana - 5.000,00 m2

- Košnja ulice Stjepana Radića i ulica Kralja Tomislava – 1.900,00 m2

- Park hrvatskih branitelja – 8.700,00 m2

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA (MALI GRAĐEVINSKI RADOVI) U 2024. GODINI

Vrijednost 1. privremene situacije za 2024.g. je 5.636,25 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija privremene deponije na Sportskom parku

Vrijednost 2. privremene situacije za 2024.g. je 14.685,28 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Izrada zacjevljenja u odvojku Lipovec Lonjski

- Sanacija propusta u Čemernici Lonjskoj

- Izrada slivnika na zacjevljenju u Lipovcu Lonjskom

- Izrada prilazne staze ispred DVD Bešlinec/Dječje igralište

- Iskop oborinskog jarka u Lipovcu Lonjskom k.č. 173, k.o. Kloštar Ivanić

- Iskop oborinskog jarka u ulici Matije Gupca, Predavec

- Planiranje zemlje u Parku hrvatskih branitelja

Vrijednost 3. privremene situacije za 2024.g. je 1.586,25 EUR (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i dovoz te planiranje zemlje sa privremene deponije na promenadu u Školskoj ulici, Kloštar Ivanić

Vrijednost 4. privremene situacije za 2024.g. je 15.145,88 EUR (sa PDV-om) za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Uređenje cestovnog jarka na k.č. 422, k.o. Bešlinec

- Uređenje cestovnog jarka u odvojku Đure Žugaja, Stara Marča

- Uređenje cestovnog jarka u odvojku Križci

- Postava geotekstila u XII. Vinogradskom odvojku

- Planiranje terena u Školskoj ulici, Kloštar Ivanić

Vrijednost 5. privremene situacije za 2024.g. je 13.484,00 EUR (sa PDV-om), za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija bankina nakon obilnih padalina u ulici sv. Duha i Čemerničkoj ulici u Kloštar Ivaniću

- Uređenje cestovnog jarka u Čemernici Lonjskoj

- Čišćenje cestovnih kanalica i rešetki u ulici sv. Duha, Poljanski breg, 2. Vinogradski odvojak, Babonićeva ulica

- Sanacija prekopa vode na trgu sv. Ivana i ulici Kralja Tomislava u pješačkoj stazi

Vrijednost 6. privremene situacije za 2024.g. je 6.380,63 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Čišćenje cestovnog jarka u naselju Čemernica Lonjska

- Planiranje podloge puta III. Vinogradskog odvojka

Vrijednost 7. privremene situacije za 2024.g. je 14.941,55 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Utovar i odvoz zemljanog materijala sa mjesnog groblja Kloštar Ivanić

- Sanacija cijevnog propusta u Donjoj Obreškoj

- Sanacija propusta u Ščapovcu

- Uređenje cestovnih jaraka u naseljima Bešlinec, Stara Marča, Donja Obreška, Vukovarska ulica Kloštar Ivanić

Vrijednost 8. privremene situacije za 2024.g. je 7.087,50 EUR (sa PDV-om) kn za koju su odrađeni sljedeći radovi:

- Sanacija privremene deponije na k.č. 3534 k.o. Kloštar Ivanić

ODRŽAVANJE GROBLJA U 2024. GODINI

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća košnju trave na svim zelenim površinama, unutar i izvan ograde groblja, te na napuštenim grobovima, uključivo sakupljanje i odlaganje pokošenog materijala, skupljanje i razvrstavanje otpada s površina unutar i izvan ograde groblja, te odlaganje u kontejner, posebno čišćenje groblja uoči Dana mrtvih i nakon Dana mrtvih, pražnjenje koševa i razvrstavanje otpada  izvan i unutar ograde groblja, čišćenje prostora oko koševa te odnos otpada u pokretne kontejnere postavljene unutar groblja, pražnjenje i razvrstavanje sadržaja iz pokretnih kontejnera (pretovar se vrši ručno) i odvoz otpada prema potrebi, čišćenje nogostupa, prilaznih putova, platoa i staza od snijega (unutar i izvan ograde groblja), održavanje čistoće svih prostorija mrtvačnice, održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih uređaja u mrtvačnici i pomagala kod obavljanja sprovoda, ukop  pokojnika, odnosno iskop i zatrpavanje rake.

Održavanje groblja u 2024. godini sukladno II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić, Glasnik Zagrebačke županije br. 51/22, obavljao je Vlastiti pogon Općine Kloštar Ivanić. Iznos utrošen na održavanje groblja odnosi se na nabavu pomoćnog alata i materijala za obavljanje poslova iz nadležnosti.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krešimir Bunjevac